****

**СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КУПИНСКОГО РАЙОНА**

**НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА**

**РЕШЕНИЕ  
двадцать шестой сессии**

**04.04.2023 № 185**

**г. Купино**

**Об итогах социально-экономического развития**

**Купинского района Новосибирской области за 2022 год**

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Купинского муниципального района Новосибирской области Совет депутатов Купинского района Новосибирской области,

**РЕШИЛ:**

1. Утвердить итоги социально-экономического развития Купинского района Новосибирской области за 2022 год.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия и подлежит официальному опубликованию в периодическом печатном издании администрации Купинского района Новосибирской области «Информационный бюллетень» и размещению на официальном сайте администрации Купинского района Новосибирской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Глава Купинского района Председатель Совета депутатов

Новосибирской области Купинского района

Новосибирской области

В.Н. Шубников Н.В. Сорокина

Социально-экономическое развитие Купинского района районов Новосибирской области в 2022 году

*Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами организаций*

В 2022 году объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами организаций в Купинском районе составил 4396,45 млн. рублей, индекс промышленного производства – 108,3% к уровню 2021 года.

Основными промышленными предприятиями являются ООО «ВРК «Купино», ООО «МК Купинский», ООО «Купинское мороженое» и ООО «Купинский рыбокомбинат».

Объем услуг за 2022 г. ООО «ВРК «Купино» составил более 1 млрд руб., на предприятии трудятся 647 человек. Отремонтировано вагонов: 6424, это на 100 вагонов больше прошлого года; колесных пар: 44 тыс. штук. Основной задачей на 2022 год было максимальное перевыполнение показателей при высоком качестве ремонта вагонов.

Благодаря установке новых модулей приемки молочного сырья и введению в эксплуатацию линии по розливу молочных продуктов полиэтилентерефталат (ПЭТ) ООО «МК Купинский» произвел продукции почти на 1 млрд 450 млн руб., поступило сырья 53983 тонн. На предприятии трудятся 258 человек. В линейке продуктов комбината свыше 70 наименований молочных продуктов, которые выпускаются под торговой маркой «Купино».

Фабрика «Купинское мороженое» имеет 7 производственных линий. Выпускает 120 видов продукции под торговой маркой «Купино» и собственной торговой маркой для партнёров. Осуществляет поставки более чем в 30 регионов России и за рубеж (Беларусь, Казахстан, Китай, Киргизию, Германию, Италию, Вьетнам. Подписаны предварительные соглашения о поставках в Монголию и Узбекистан. Продукция ООО «Купинское мороженое» имеет высокий рейтинг доверия и позитивный отклик у потребителей.). Фабрика «Купинское мороженное» приняла участие в нацпроекте «Производительность труда», в номинации «Экспортёр года» ежегодной премии «Делового квартала» отмечен генеральный директор ООО «Купинское мороженое». Одно из важнейших достижений 2022 г. — I место в окружном этапе всероссийского конкурса «Экспортер года» в номинации «Ответственный экспортер ESG». На предприятии работает 207 человек. Годовой оборот компании составил 498 млн руб., (выпустили 2819 тонн продукции, поступило 829 тонн сырья).

ООО «Купинский рыбокомбинат» выпускает продукцию под брендом «Камшат». Объем добычи составляет более 1600 тонн в год, а рыбная продукция представлена в 45 наименованиях. Предприятие имеет собственный траловый флот, четыре участка по рыбопереработке, которые оснащены современным оборудованием, изготовленным ведущими фирмами Германии: камеры глубокой заморозки объемом 40 тонн рыбы в сутки, камеры хранения готовой продукции емкостью 300 тонн.

Предприятие имеет регистрационные номера комиссии Евросоюза для экспорта продукции в страны Европейского Содружества, Китай. В производство внедрена система качества, отвечающая всем международным стандартам.

В увеличении объема валового внутреннего продукта Купинского района немаловажную роль играет рост инвестиций, ежегодное обновление и модернизация основных фондов, техники, оборудования.

Предприятие по приёмке, переработке и отгрузке хлебопродуктов – Купинский ХПП за 2022 год приняло 2320 машин (50245 тонн), отгрузило 665 вагонов (47028 тонн). Было отгружено: в Латвию гороха 4444 тонн, в Казахстан пшеницы 8776 тонн, в Китай пшеницы 5842 тонн, в Китай льна 15354 тонн, в пределах России 12612 тонн. В 2022 году по экспорту зерновых за 9 месяцев ООО «Купинское ХПП» вошло в список основных экспортеров продукции АПК. Среднесписочная численность работников составляет 21 человек.

Купинский мясокомбинат (ИП Наумова Татьяна Юрьевна) занимается оптовыми поставками мяса и мясной продукции. Производственная мощность организации позволяет выдавать 25 тонн охлажденной говядины в сутки и замораживать ее в течение 15 часов. У неё заключены договоры с более чем 40 фермерскими и животноводческими хозяйствами. За 2022 год было забито более 6900 тыс. голов, произведено 1220 тонн мяса.

Инвестиции

В январе-декабре 2022 года на развитие экономики и социальной сферы Купинского района Новосибирской области направлено 2999,00 млн. рублей инвестиций в основной капитал или 175,8 % к уровню 2021 года в сопоставимой оценке.

В сельском хозяйстве – 1301 тыс. руб., в строительстве и промышленности – 2030,67 млн руб.

Проект «Реконструкция Купинского Элеватора» осуществляется дочерним обществом ООО «Трансхимэкспорт» - Обществом с ограниченной ответственностью «Метелица». Закончен первый этап стройки, в который входили проектирование, экспертиза и испытание свай. Стадия реализации проекта составляет 60 %: готовы фундаменты под 20 силосов, смонтированы 14, начаты работы по монтажу металлоконструкций. В 2022 году размер инвестиций ООО «Трансхимэкспорт» составил 1 222 500 000 рублей, при этом, общий объем осуществленных и будущих плановых инвестиций значительно превышает первоначально планируемых размер инвестиций, определенный на момент старта проекта. Планируемый срок ввода в эксплуатацию август 2023 года.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Инициатор проекта** | **Наименование проекта, место расположения** | Период реализации проекта | **Стадия реализации проекта** | **Объем инвестиций, тыс. рублей** | | **Проблема реализации** |
| **планируемый на весь срок реализации проекта** | **нарастающим итогом с начала реализации проекта** |
| **РЕАЛИЗУЕМЫЕ** | | | | | | | |
| 1 | ИП Шмидт Алексей Иванович | Строительство магазина г.Купино ул.Кордон Лесхоза 21 | 2022-2023 | выполняется | 10000,00 | 7000,00 | нет |
| 2 | ООО «Инвест» | Строительство торгово- офисного здания- г Купино ул. Советов,2 | 2020-2022г | выполнено | 20000,00 | 20000,00 | нет |
| 3 | ИП Парфентьев Александр Николаевич | СТО-Г. Купино, ул. Элеваторская, 8а. | 2018-2022 | выполняется | 10000,00 | 9500,00 | нет |
| 4 | ИП Турсунов Айём Довлатович | Фруктовый магазин-г. Купино ул. Советов 164-166 | 2019-2022 | выполняется | 20000,00 | 18000,00 | нет |
| 5 | ИП Абдазимова Е.В. | Строительство кондитерского магазина-г. Купино ул. Набережная | 2020-2023 | выполняется | 3000,00 | 900,00 | нет |
| 6 | И.П. Марченко А.С. | Строительство магазина строительных материалов-г. Купино ул. Набережная, 118/1 | 2020-2022 | выполнено | 13000,00 | 13000,00 | нет |
| 7 | ИП Бондаренко И.А. | Строительство магазина «Солнечный»-г. Купино ул. Советов,47 | 2020-2022 | выполнено | 20000,00 | 20000,00 | нет |
| 8 | ИП Давыденко В.В. | Строительство СТО, автомагазина-г. Купино, ул. Рабочая, 135 | 2020-2022 | выполнено | 10000,00 | 10000,00 | нет |
| 9 | ИП Юсубов А.А. | Строительство магазина-г. Купино, ул. Советов, 146 | 2021-2022 | выполнено | 40000,00 | 40000,00 | нет |
| 10 | ИП Шаров К.А. | Строительство СТО-г. Купино, ул. Маяковского | 2021-2022 | выполнено | 10000,00 | 10000,00 | нет |
| 11 | ИП Шевцова И.В | Строительство магазина-г. Купино, ул. Советов, 97 а | 2021-2023 | выполняется | 20000,00 | 10000,00 | нет |
| 12 | ИП Глава КФХ Семенко Д.В. | Покупка техники .Создание условий для развития животноводства.С.Новоселье | 2022 | выполнено | 12960,00 | 12960,00 | нет |
| 13 | ИП Глава КФХ Соловаров А.В. | Покупка техники .Создание условий для развития животноводства.С.Яркуль | 2022 | выполнено | 26510,00 | 26510,00 | нет |
| 14 | ИП Глава КФХ Сидоренко Т.В. | Покупка техники .Создание условий для развития животноводства.С.Яркуль | 2022 | выполнено | 2642,00 | 2642,00 | нет |
| 15 | ИП Глава КФХ Лерников С.А. | Покупка техники .Создание условий для развития животноводства.г.Купино, ул Куйбышева.д 150 | 2022 | выполнено | 16517,00 | 16517,00 | нет |
| 16 | ИП Глава КФХ Агапов И.М. | Покупка техники .Создание условий для развития животноводства.с. Лукошино, | 2022 | выполнено | 1423,00 | 1423,00 | нет |
| 17 | ИП Глава КФХ Плохотниченко А.А. | Покупка техники .Создание условий для развития животноводства.г.Купино, ул Элеваторская д.56/26 | 2022 | выполнено | 3210,00 | 3210,00 | нет |
| 18 | ИП Глава КФХ Земцов А.В. | Покупка техники .Создание условий для развития животноводства.с.Новоключи, | 2022 | выполнено | 3766,00 | 3766,00 | нет |
| 19 | ОАО "Новониколаевка" | Покупка техники .Создание условий для развития животноводства.с. Новониколаевка. | 2022 | выполнено | 35638,00 | 35638,00 | нет |
| 20 | ИП Глава КФХ Субботин А.П. | Покупка техники .Создание условий для развития животноводства.с. Копкуль. | 2022 | выполнено | 1288,00 | 1288,00 | нет |
| 21 | ЗАО " Лукошино" | Покупка техники .Создание условий для развития животноводства.д Лукошино. | 2022 | выполнено | 49086,00 | 49086,00 | нет |
| 22 | ООО " Медяковское" | Покупка техники .Создание условий для развития животноводства.с.Медяково. | 2022 | выполнено | 25033,00 | 25033,00 | нет |
| 23 | ИП Глава КФХ Чумакин А.В. | Покупка техники .Создание условий для развития животноводства.с. Новоключио. | 2022 | выполнено | 1760,00 | 1760,00 | нет |
| 24 | ИП Глава КФХ Фоменко А.В. | Покупка техники .Создание условий для развития животноводства.с. Яркуль | 2022 | выполнено | 2288,00 | 2288,00 | нет |
| 25 | ИП Глава КФХ Пашинский Е.С. | Покупка техники .Создание условий для развития животноводства.г.Купино ул.Советов д 182кв 27. | 2022 | выполнено | 1229,00 | 1229,00 | нет |
| 26 | ИП Глава КФХ Пашинский С,Н. | Покупка техники .Создание условий для развития животноводства.г.Купино ул.Советов д 50. | 2022 | выполнено | 26792,00 | 26792,00 | нет |
| 27 | ИП Глава Фокин Р.И. | Покупка техники .Создание условий для развития животноводства д. Лукошино. | 2022 | выполнено | 10760,00 | 10760,00 | нет |
| 28 | ИП Глава КФХ Мыльников М.Н | Покупка техники .Создание условий для развития животноводства д.Шаитик. | 2022 | выполнено | 18546,00 | 18546,00 | нет |
| 29 | ЛПХ Чумакин К.Н. | Покупка техники .Создание условий для развития животноводства д.Новорозино. | 2022 | выполнено | 548,00 | 548,00 | нет |
| 30 | ОАО " Имени Калинина" | Покупка техники .Создание условий для развития животноводства с.Лягушье. | 2022 | выполнено | 29416,00 | 29416,00 | нет |
| 31 | Ип Глава КФХ Сумин Г.Н. | Покупка техники .Создание условий для развития животноводства .с. Яркуль. | 2022 | выполнено | 2914,00 | 2914,00 | нет |
| 32 | ИП Глава КФХ Манжаев С.Ф. | Покупка техники .Создание условий для развития животноводства .с Чумашки . | 2022 | выполнено | 2172,00 | 2172,00 | нет |
| 33 | ИП Глава КФХ Герций Е.Б.. | Покупка техники .Создание условий для развития животноводства с. Сибирское . | 2022 | выполнено | 467,00 | 467,00 | нет |
| 34 | ИП Глава КФХ Коломойченко С.А. | Покупка техники .Создание условий для развития животноводства .с. Новоключи . | 2022 | выполнено | 683,00 | 683,00 | нет |
| 35 | ИП Глава КФХ Глагольев Н.И. | Покупка техники .Создание условий для развития животноводства.Сибирское с/с, Чаинский с/с. | 2022 | выполнено | 128340,00 | 128340,00 | нет |
| 36 | Ип Глава КФХ Гринь В.В. | Покупка техники .Создание условий для развития животноводства .с. Лукошинно. | 2022 | выполнено | 12543,00 | 12543,00 | нет |
| 37 | Ип Глава КФХ Фокин И.И. | Покупка техники .Создание условий для развития животноводства .с. Лукошинно. | 2022 | выполнено | 12543,00 | 12543,00 | нет |
| 38 | АО " Новоельское" | Покупка техники .Создание условий для развития животноводства ,с. Новоселье. | 2022 | выполнено | 130290,00 | 130290,00 | нет |
| 39 | ОАО " Маяк" | Покупка техники .Создание условий для развития животноводства ,д. Петровка. | 2022 | выполнено | 31112,00 | 31112,00 | нет |
| 40 | ЗАО " Веселокутское" | Покупка техники .Создание условий для развития животноводства ,д.Веселый Кут. | 2022 | выполнено | 39424,00 | 39424,00 | нет |
| 41 | ЗАО "Верный путь" | Покупка техники .Создание условий для развития животноводства ,д. Киргинцево. | 2022 | выполнено | 125081,00 | 125081,00 | нет |
| 42 | Ип Глава КФХ Петраков | Покупка техники .Создание условий для развития животноводства ,с. Зятьковка. | 2022 | выполнено | 75073,00 | 75073,00 | нет |
| 43 | ИП Глава КФХ Скляр В.П. | Покупка техники .Создание условий для развития животноводства,с.Рождественка. | 2022 | выполнено | 6138,00 | 6138,00 | нет |
| 44 | ООО "Сибзернопром"" | Покупка техники .Создание условий для развития животноводства,г. Купино. | 2022 | выполнено | 87044,00 | 87044,00 | нет |
| 45 | ЗАО им.Ленина | Покупка техники .Создание условий для развития животноводства,с. Новоключи. | 2022 | выполнено | 115023,00 | 115023,00 | нет |
| 46 | ОАО "Стеклянное" | Покупка техники .Создание условий для развития животноводства,с. Стеклянное. | 2022 | выполнено | 39625,00 | 39625,00 | нет |
| 47 | ИП Глава КФХ Пырков П.С. | Покупка техники .Создание условий для развития животноводства,с.Рождественка. | 2022 | выполнено | 67443,00 | 67443,00 | нет |
| 48 | ЗАО " Лукошино" | Реконструкция помещения для содержания коров д Лукошино | 2022 | выполнено | 19000,00 | 19000,00 | нет |
| 49 | ИП глава КФХ Петраков В.А. | Реконструкция зерноочистительного комплекса ,сушилки с.Зятьковка | 2022 | выполнено | 10409,00 | 10409,00 | нет |
| 50 | ИП Глава КФХ Романченко В.В. | Реконструкция помещения для содержания коров с. Метелево | 2021-2022 | выполнено | 25000,00 | 25000,00 | нет |
| 51 | ОАО "Новониколаевка" | Реконструкция животноводческой фермы на 200 голов | 2022 | выполнено | 2000,00 | 2000,00 | нет |
| 52 | ОАО «Стеклянное» | Строительство зерноочистительного комплекса-с. Стеклянное | 2021-2022 | выполнено | 23000,00 | 23000,00 | нет |
| 53 | ЗАО «Верный путь» | Строительство зерноочистительного комплекса-д. Киргинцево | 2022 | выполняется | 55000,00 | 55000,00 | нет |
| 54 | АО "Маяк" | Строительство зерноочестительного комплекса | 2022 | выполнено | 12000,00 | 12000,00 |  |
| 55 | ИП Глава КФХ Пырков П.С. | Строительство зерноочистительного комплекса-с. Рождественка | 2022 | выполняется | 44420,00 | 44420,00 | нет |
| 56 | Администрация Купинского района | Строительство 13и кв. жилого дома для служебного жилья -г. Купино | 2022 | выполняется | 48246,70 | 9649,30 | нет |
| 57 | Администрация Купинского района | Строительство 2 жилых домов для детей сирот - г. Купино | 2022 | выполняется | 35249,50 | 5211,10 | нет |
| 58 | Администрация Купинского района | Ремонт кровли МКОУ Зятьковская СОШ - Купинский район, с.Зятьковка | 2022 | выполнено | 73,89 | 73,89 | нет |
| 59 | Администрация Купинского района | Ремонт кровли МКОУ Вишневская ООШ; Купинский район, д. Вишневка ул. Центральная, 35 | 2022 | выполнено | 856,31 | 856,31 | нет |
| 60 | Администрация Купинского района | Ремонт кровли Камышинской СОШ Купинского района;632755, Новосибирская область,Купинский район, д.Камышино, ул.Центральная 26 | 2022 | выполнено | 539,63 | 539,63 | нет |
| 61 | Администрация Купинского района | Ремонт кровли МБОУ С(К) школа - интернат №2;632733, Новосибирская область, г.Купино, ул.Розы Люксембург, 13 | 2022 | выполнено | 308,93 | 308,93 | нет |
| 62 | Администрация Купинского района | Ремонт кровли МБОУ Метелевской СОШ - с. Метелево | 2022 | выполнено | 100,49 | 100,49 | нет |
| 63 | Администрация Купинского района | Ремонт кровли МБОУ Чумашинская СОШ Купинского района | 2022 | выполнено | 624,52 | 624,52 | нет |
| 64 | Администрация Купинского района | Ремонт кровли жилогог 2х этажного дома с.Киргинцево ,ул.Центральная д.57 | 2022 | выполнено | 1065,20 | 1065,20 | нет |
| 65 | Администрация Купинского района | Ремонт кровли МКУ Рождественского сельсовета "Культурно досугового центра"Купинский район, село Рождественка, Южная ул., д.79. | 2022 | выполнено | 102,34 | 102,34 | нет |
| 66 | Администрация Купинского района | Ремонт кровли Киргинцевского СДК ,​Центральная, 59 д. Киргинцево, Купинский район, Новосибирская область | 2022 | выполнено | 154,01 | 154,01 | нет |
| 67 | Администрация Купинского района | Ремонт кровли Камышщинском КДЦ ​Центральная, 33а д. Камышино, Купинский район, Новосибирская область | 2022 | выполнено | 1667,89 | 1667,89 | нет |
| 68 | Администрация Купинского района | Ремонт кровли МКДОУ КИРГИНЦЕВСКИЙ ДЕТСКИЙ САД "КОЛОСОК" | 2022 | выполнено | 937,40 | 937,40 | нет |
| 69 | Министерство образования Новосибирской области | Ремонт кабинетов для создания центра "Точка роста", приобретение оборудования в МБОУ Лицей №2 -г.Купино, ул.1-я Аксенова, д.179 | 2022 | выполнено | 2034,60 | 2034,60 | нет |
| 70 | Министерство образования Новосибирской области | Ремонт кабинетов для создания центра "Точка роста", приобретение оборудования в МБОУСОШ №105 Купинского района; 632735, Новосибирская область,г.Купино, ул.Советов 1 | 2022 | выполнено | 2034,60 | 2034,60 | нет |
| 71 | Министерство образования Новосибирской области | Ремонт кабинетов для создания центра "Точка роста", приобретение оборудования в МБОУ Сош №148 Купинского района; 632735, Новосибирская область, г.Купино,  пер.Переездный, д.1 | 2022 | выполнено | 2034,60 | 2034,60 | нет |
| 72 | Министерство образования Новосибирской области | Ремонт кабинетов для создания центра "Точка роста", приобретение оборудования в МБОУ Киргинцевская СОШ Купинского района;632758, Новосибирская область, Купинский район, с.Киргинцево, ул.Центральная 49 | 2022 | выполнено | 2034,60 | 2034,60 | нет |
| 73 | Министерство образования Новосибирской области | Ремонт кровли и замена окон в МКОУ Веселокутской ООШ; 632754, Новосибирская область, Купинский район,  д.Веселый Кут, ул. Центральная 14 | 2022 | выполнено | 9746,10 | 9746,10 | нет |
| 74 | Министерство образования Новосибирской области | Ремонт учебного корпуса в т.ч. спортивного зала в МБОУ Купинской школе - интернат №1; 632735, Новосибирская область, г. Купино, ул. Маяковского, 3. | 2022 | выполнено | 4259,58 | 4259,58 | нет |
| 75 | Министерство образования Новосибирской области | Ремонт первого этажа спального корпуса в т.ч. пищеблока в МБОУ С(К) школе - интернате №2;632733, Новосибирская область, г.Купино, ул.Розы Люксембург, 13 | 2022 | выполнено | 4000,00 | 4000,00 | нет |
| 76 | Министерство образования Новосибирской области | Капитальный ремонт МБОУ Лягушинской СОШ им. А.И.Бельского Купинского района; 632761, Новосибирская область, Купинский район, с.Лягушье, ул. Бельского 99 | 2022 | выполнено | 37676,85 | 37676,85 | нет |
| 77 | Министерство образования Новосибирской области | Капитальный ремонт МБОУ Камышинской СОШ Купинского района;632755, Новосибирская область,Купинский район, д.Камышино, ул.Центральная 26 | 2022-2023 | выполняется | 80235,15 | 59348,00 | нет |
| 78 | УКС Новосибирской области | Реконструкция здания ДШИ (здание суда) - г. Купино | 2021-2023 | выполняется | 36108,90 | 10478,50 | нет |
| 79 | Министерство образования Новосибирской области | Замена окон и двери в МКДОУ Чумашинский детский сад "Снежинка";632747, Новосибирская область, Купинский район, с. Чумашки, ул. Центральная 31 | 2022 | выполнено | 606,67 | 606,67 | нет |
| 80 | Министерство образования Новосибирской области | Ремонт пола второго этажа, крыльца АПС МБОУ СОШ №80 им.В.П.кузнецова Купинского района | 2022 | выполнено | 1017,29 | 1017,29 | нет |
| 81 | Министерство образования Новосибирской области | Замена теплосчетчика, замена АПС, ремонт фундамента, перенос тревожной кнопки-с.Новоключи, ул. Школьная 5 | 2022 | выполнено | 1640,00 | 1640,00 | нет |
| 82 | Министерство образования Новосибирской области | Ремонт коньков, замена дверей МКДОУ Благовещенский д/с "Ягодка"; 632757, Новосибирская область, Купинский район, с. Благовещенка, ул. Молодежная 21/1 | 2022 | выполнено | 104,83 | 104,83 | нет |
| 83 | Министерство образования Новосибирской области | Строительство гаража в МКОУ Вишневская ООШ; 632752, Новосибирская область, Купинский район, д. Вишневка ул. Центральная, 35 | 2022 | выполнено | 314,00 | 314,00 | нет |
| 84 | Министерство образования Новосибирской области | Ремонт перекрытий в МБОУ Новониколаевской СОШ Купинского района;632748, Новосибирская область, Купинский район, с. Новониколаевка, ул.Южная 22 | 2022 | выполняется | 4911,99 | 4911,99 | нет |
| 85 | Министерство образования Новосибирской области | Ремонт забора в МКДОУ Яркульский детский сад "Колокольчик"; 632743, Новосибирская область, Купинский район, с. Яркуль ул. Строительная 1-б | 2022 | выполнено | 200,00 | 200,00 | нет |
| 86 | Министерство образования Новосибирской области | Ремонт наружной канализации в МКДОУ Копкульский детский сад «Малыш»; 632760, Новосибирская область, Купинский район, с. Копкуль, ул. Центральная 17 | 2022 | выполнено | 80,37 | 80,37 | нет |
| 87 | Министерство образования Новосибирской области | Ремонт наружной канализации в МКДОУ детский сад "Ромашка" Купинского района; 632734, Новосибирская область, г. Купино ул.  Советов, 3 | 2022 | выполнено | 150,58 | 150,58 | нет |
| 88 | Министерство образования Новосибирской области | Замена теплосчетчика, перенос КТС в МКДОУ Новоключевской д/с "Жемчужинка"; 632763, Новосибирская область, Купинский район, с. Новоключи ул. Почтовая 20 | 2022 | выполнено | 243,00 | 243,00 | нет |
| 89 | Лягушениский сельсовет | Замена окон в помещении библиотеки МКУ Лягушенского КДЦ-с. Лягушье | 2022 | выполнено | 70,00 | 70,00 | нет |
| 90 | Чаинский сельсовет | Приобретение и установка малых игровых форм в д. Шаитик Чаинского сельсовета. | 2022 | выполнено | 275,00 | 275,00 | нет |
| 91 | Администрация г. Купино | Приобретение батута в детский развлекательный парк администрации г. Купино | 2022 | выполнено | 439,00 | 439,00 | нет |
| 92 | МКДОУ детский сад "Солнышко" Купинского района | Фестиваль детского анимационного творчества "Этот город самый лучший город на земле".Купинский район, Новосибирская область. | 2022 г. | выполнено | 498,78 | 498,78 | нет |
| 93 | МОО "Ресурсный Центр Общественных инициатив Купинского района" Новосибирской области | "Своих не бросаем" | 01.10.2022 г.-01.06.2023 г. | выполняется | 1000,00 | 1000,00 | нет |
| 94 | ТОС "Элеваторская" | "Детям в радость",Новосибирская область, г. Купино. | 01.06.2022-01.12.2022 | выполнено | 83,00 | 83,00 | нет |
| 95 | Местная общественная организация "Ресурсный Центр Общественных инициатив Купинского района" Новосибирской области | Фестиваль уличного искусства "StreetART360",Купинский район, Новосибирская область | 01.06.2022 г-01.10.2022 г. | выполнено | 135,99 | 135,99 | нет |
| 96 | ТОС "Советов" | ПАРК "ВЛКСМ",Новосибирская область, г. Купино. | 01.06.2022-01.12.2022 | выполняется | 100,00 | 100,00 | нет |
| 97 | ТОС "Будущее детям" | "За датами имена, за именами -история" Новосибирская область, г. Купино. | 01.06.2022-01.12.2022 | выполнено | 140,00 | 140,00 | нет |
| 98 | ТОС "Камышинский" | "Детям войны и труженикам тыла"Новосибирская область, г. Купино. | 01.06.2022-01.12 2022 | выполнено | 65,00 | 65,00 | нет |
| 99 | ТОС "Центральный" | "Парк ветеранам боевых действий"Новосибирская область, г. Купино. | 01.06.2022-01.12 2022 | выполнено | 400,00 | 400,00 | нет |
| 100 | МКУ «Купинский районный молодежный центр» | МКУ «Купинский районный молодежный центр»г. КупиноПриобретение колес для автомобиля .напольное покрытие .форма для патриотического клуба. | 2022 | выполнено | 300,00 | 300,00 | нет |
| 101 | МБУ «Купинский районный музейно- мемориальный комплекс» | Ремонт парка победы | 2022 | выполняется | 686,00 | 686,00 | нет |
| 102 | МБУ «Купинский районный музейно- мемориальный комплекс» | Ремонт стены Памяти г. Купино | 2022 | выполено | 950,00 | 950,00 | нет |
| 103 | Медяковский сельсовет | Замена входных дверей в МКОУ Веселокутской ООШ-д. Веселый Кут | 2022 | выполнено | 122,00 | 122,00 | нет |
| 104 | МБОУ СОШ №80 им. В.П. Кузнецова | Ремонт крыльца в МБОУ СОШ № 80 имени В.П. Кузнецова - г. Купино | 2022 | выполнено | 1640,00 | 690,58 | нет |
| 105 | Администрация г. Купино | Благоустройство старого кладбища в городе Купино. | 2022 | выполнено | 1805,30 | 1805,30 | нет |
| 106 | МАУ РДК | Приобретение театрального светового оборудования в МАУ РДК- г. Купино | 2022 | выполнено | 600,00 | 600,00 | нет |
| 107 | Метелевский сельсовет | Ремонт отопления в МКУ Метелевского сельсовета КДЦ)-с. Метелево | 2022 | выполнено | 150,00 | 150,00 | нет |
| 108 | Благовещенский сельсовет | Ремонт крыльца и установка пандуса в Благовещенском ДК-д. Благовещенка | 2022 | выполнено | 261,30 | 261,30 | нет |
| 109 | Вишневский сельсовет | Ремонт крыльца и установка пандуса в ДК п. Советский | 2022 | выполнено | 466,90 | 466,90 | нет |
| 110 | Копкульский сельсовет | Благоустройство ограждения кладбища с. Копкуль | 2022 | выполнено | 1678,20 | 1678,20 | нет |
| 111 | Лягушениский сельсовет | Устройство детской игровой площадки в с.Лягушье | 2022 | выполнено | 905,60 | 905,60 | нет |
| 112 | Ленинский сельсовет | Ограждение территории сельского клуба д. Камышино | 2022 | выполнено | 453,70 | 453,70 | нет |
| 113 | Медяковский сельсовет | Благоустройство приведение в надлежащее состояние ограждения кладбища в д. Украинка | 2022 | выполнено | 883,50 | 883,50 | нет |
| 114 | Метелевский сельсовет | Благоустройство ограждения  кладбища  д.Березовка | 2022 | выполнено | 1545,10 | 1545,10 | нет |
| 115 | Новониколаевский сельсовет | Устройство ограждения территории  кладбища с.Новорозино | 2022 | выполнено | 1355,60 | 1355,60 | нет |
| 116 | Новосельский сельсовет | Ограждение кладбища д.Киргинцево | 2022 | выполнено | 1545,10 | 1545,10 | нет |
| 117 | Рождественский сельсовет | Ремонт дороги с грунтовым типом покрытия в переходный тип покрытия (щебень)-с. Рождественка | 2022 | выполнено | 844,50 | 844,50 | нет |
| 118 | Сибирский сельсовет | Обеспечение мер пожарной безопасности в п.Сибирском и в д.Алексеевка, д.Куликовка | 2022 | Выполнено | 425,40 | 425,40 | нет |
| 119 | Стеклянский сельсовет | Благоустройство фасада Дома культуры -с. Стеклянное | 2022 | выполнено | 1030,36 | 309,10 | нет |
| 120 | Чаинский сельсовет | Благоустройство территории памятника участникам ВОВ в с.Чаинка | 2022 | выполнено | 550,50 | 550,50 | нет |
| 121 | Яркульский сельсовет | Ограждение кладбищ в с.Яркуль и д.Дружинино | 2022 | выполнено | 2706,00 | 2164,00 | нет |
| 122 | Местная общественная организация «Родник»,  Администрация Купинского р-на | Создание Пушкинского уголка на территории центрального парка г. Купино. | 2021-2022 | выполнено | 388,16 | 388,16 | нет |
| 123 | Минкультуры НСО Администрация Купинского района | Укрепление материально-технической базы учреждений культуры-г. Купино,  с. Медяково | 2022 | выполнено | 1646,50 | 1646,50 | нет |
| 124 | Минкультуры НСО | Приобретение музыкальных инструментов, оборудования для детской школы искусств г. Купино | 2022 | выполнено | 508,65 | 508,65 | нет |
| 125 | Министерство  культуры НСО | Строительство сельского Дома культуры в с. Веселый Кут | 2022 | выполнено | 35000,00 | 35000,00 | нет |
| 126 | Министерство  культуры НСО | комплектование библиотечных фондов муниципальных общедоступных библиотек Новосибирской области в рамках реализации государственной программы Новосибирской области «Культура Новосибирской области», МБУ "Централизованная библиотечная система Купинского района" | 2022 | выполнено | 354,32 | 354,32 | нет |
| 127 | Министерство  культуры НСО | Комплектование книжных фондов библиотек | 2022 | выполнено | 357,19 | 357,19 | нет |
| 128 | Министерство культуры НСО | О предоставлении субсидии на развитие материально-технической базы досуговых учреждений Купинского района (федеральный проект «Культура малой Родины»), МАУ Купинского района "Районный Дворец культуры" | 2022 | выполнено | 1046,59 | 1046,59 | нет |
| 129 | Министерство  культуры НСО | развитие материально-технической базы досуговых учреждений Купинского района (федеральный проект «Культура малой Родины»), МКУ Медяковского сельсовета "Культуно-досуговый центр" | 2022 | выполнено | 600,00 | 600,00 | нет |
| 130 | Администрация Купинского района, МАОУ ДО "Купинская ДЮСШ" | Укрепление материально-технической базы-г. Купино | 2022-2023 | выполняется | 59,00 | 59,00 | нет |
| 131 | ООО «Трансхимэкспорт», ООО «Метелица» АО «Купинский элеватор» | Реконструкция элеватора- г. Купино | 2020-2023 | выполняется | 15000,00 | 14900,00 | нет |
| 132 | ООО «Трансхимэкспорт» ООО «Метелица» | Строительство элеваторного комплекса, вместимостью 120000 тонн- г. Купино | 2019-2023 | выполняется | 3000000,00 | 1222500,00 | нет |
| 133 | Министерство ЖКХ и Э НСО, г. Купино | Благоустройство придомовой территории дома по ул. Советов 189,193 г. Купино | 2022-2023 | выполнено | 4449,80 | 4449,80 | нет |
| 134 | Министерство ЖКХ и Э НСО, г. Купино | Благоустройство пешеходной зоны - ул. Набережная , г. Купино | 2022-2023 | выполнено | 25927,70 | 25927,70 | нет |
| 135 | Министерство ЖКХ и Э НСО, г. Купино | Реконструкция тепловой сети по ул. Новый Городок с подключением жилого микрорайона к котельной № 10 в городе Купино Купинского района Новосибирской области | 2022 г. | выполняется | 30247,60 | 22727,11 | нет |
| 136 | Министерство ЖКХ и Э НСО, администрация Копкульского сельсовета Купинского района Новосибирской области | Реконструкция тепловой сети в с. Копкуль Копкульского сельсовета Купинского района Новосибирской области | 2022 г. | выполнено | 6436,72 | 6436,72 | нет |
| 137 | Администрация Метелевского сельсовета | Ремонт а/д по ул.Молодежная в с.Метелево, Купинский район | 2022 | Выполнено | 4168,90 | 4168,90 | нет |
| 138 | Администрация города Купино Купинского района | Реконструкция а/д по ул. Мичурина в г. Купино | 2022-2024 | выполняется | 112152,02 | 82368,40 | нет |
| 139 | Администрация Стеклянского сельсовета | Ремонт переулков № 1-5 в с.Стеклянное | 2022-2023 | выполняется | 12280,50 | 8147,50 | нет |
| 140 | Администрация Медяковского сельсовета | Ремонт а/д по ул. Центральная в д. В.Кут | 2022-2023 | выполняется | 9101,60 | 3288,90 | нет |
| 141 | Минсельхоз, МО Купинского района НСО | Обустройство площадок ТКО -(14)МО Купинского района НСО | 2022 | выполнено | 8886,07 | 8886,07 | нет |
| 142 | Министерство здравоохранения Новосибирской области | Государственная программа "Развитие здравоохранения Новосибирской области", Региональный проект "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи", оснащение Киргинцевского ФАП в соответствии со стандартами | 2022 | выполнено | 2018,60 | 2018,60 | нет |
| 143 | Администрация Купинского района | Строительство здания МКОУ Лукошинской СОШ,д.Лукошино | 2022-2024 | ПСД в разработке | 80000,00 |  |  |
| 144 | Администрация Вишневского сельсовета | Ремонт кровли и замена окон в д\с «Березка» подразделения МБУ Советская СОШ- п. Советский | 2024-2026 | ПСД в разработке | 18100,00 |  |  |
| 145 | Администрация Вишневского сельсовета | Капитальный ремонт кровли в здании МБУ Советская СОШ - п. Советский | 2024-2026 | ПСД в разработке | 19600,00 |  |  |
| 146 | Администрация г. Купино | Реконструкция ул. Советов - г. Купино | 2023-2025 | ПСД в разработке | 308000,00 | 2500,00 |  |
| 147 | Администрация Купинского района | Реконструкция МБУ "Купинский районный музейно - мемориальный комплекс" | 2023 | разработка ПСД и экспертизы | 64530,88 | 2655,00 | нет |

Сельское хозяйство

Объем валовой продукции сельского хозяйства в 2022 году составил 4 млрд 997 млн рублей индекс промышленного производства – 124,9 % к уровню 2021 года.

Увеличение валовой продукции произошел за счет роста цен на продукцию сельского хозяйства.

Производство молока в 2022 году составил 32209 тонн, что составило к уровню 2021 года 101,6%.

Производство мясо в 2022 году составило 3202 тонны, что составило к уровню 2021 года 102,7%.

Строительство

В январе-декабре 2022 года объем производства по виду деятельности «строительство» составил 490,5 млн. рублей, индекс производства – 105,2% к уровню 2021 года.

В целях реализации мероприятий по устойчивому функционированию автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них, а также улично-дорожной сети в 2022 г. выполнены работы по ремонту автомобильных дорог по ул. Центральная в д. Веселый Кут, ул. Молодежная в с. Метелево, переулки по с.Стелянное, ведется работа по реконструкции автомобильной дороги по ул. Мичурина в г. Купино.

Так же выполнены работы: по ремонту автомобильной дороги а/д "Здвинск – 157 км а/д "К - 01"- 14,851 км, по ремонту а/д «992 км а/д «М**-**51»-Купино**-**Карасук» – 6 км.

Всего за 2022 год отремонтировано 24,9 км автомобильных дорог.

По государственной программе Новосибирской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Новосибирской области», утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области от 16.03.2015 № 89-п введена в эксплуатацию тепловая сеть в с. Копкуль Копкульского сельсовета Купинского района Новосибирской области –6,4 млн руб, выполнен 1 этап по объекту: «реконструкция тепловой сети по ул. Новый городок с подключением жилого микрорайона к котельной № 10 в городе Купино Купинского района Новосибирской области» - 22,7 млн руб.

Провели ремонт кровли и замену оконных блоков в МКОУ Веселокутской ООШ. Финансирование из областного и местного бюджетов – 9746,1 тысяч рублей.

В рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» государственной программы «Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области» выполнены ремонтные работы в МБОУ Купинской школе–интернате №1 (ремонт спортивного зала) и МБОУ С (К) школы-интерната №2 (помещение пищеблока) на сумму 8 млн. рублей из средств областного бюджета.

Введено в эксплуатацию здание бывшей аптеки для создания дополнительных 180 мест в МБОУ Лицее №2. В МБОУ Новониколаевской СОШ Купинского района в рамках программы ликвидации последствий чрезвычайной ситуации проведен ремонт потолочных перекрытий, общестроительные работы на сумму – 5 054 тысяч рублей.

На аварийно - восстановительные работы для 5 школ и 1 детского сада (ремонт кровель) выделено из областного бюджета 2 496, 9 тысяч рублей.

В рамках модернизации системы образования государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» проводится капитальный ремонт и приобретено оборудование для МБОУ Камышинской СОШ и МБОУ Лягушинской СОШ имени А.И. Бельского. Выделено из федерального, областного и местного бюджетов 93 765, 4 тысяч рублей.

Проведен текущий ремонт зданий 8 детских садов и 14 школ на средства местного бюджета и внебюджетных средств на сумму – 13 427,4 тысяч рублей.

Ввод нового жилья за счет всех источников финансирования в январе-декабре 2022 года, кв. метров

В 2022 году в Купинском районе Новосибирской области введено в эксплуатацию 2104 кв. м жилья, что составило 201,6 % к уровню 2021 года. Большую часть занимает ввод индивидуальных жилых домов, построенных населением за свой счет и с помощью кредитов 1330 кв.м., что составило к уровню прошлого года 153,75%.

Потребительский рынок

В январе-декабре 2022 года оборот розничной торговли составил 3992,4 млн. рублей или 110% к уровню 2021 года в сопоставимой оценке.

Большая часть товарооборота приходится на долю больших сетевых предприятий торговли и индивидуальных предпринимателей – 92,5%, фирменной торговли (магазины предприятий перерабатывающей промышленности) – 7,5 % и ПО «Кулинар».

Товарооборот общественного питания на 01.01.2023 г. составил 205,4 тыс. руб., что на 108,7 % больше, чем за 2021 год. Данный вид торговли представлен следующими точками общественного питания: Купинское потребительское общество «Кулинар» - 8,5 % (3 точки), 17 точек индивидуальных предпринимателей – 82%, прочие предприятия - 9,5 %.

Постоянно модернизируется торговая точка при пекарне «Глагольевский хлеб», где реализуется хлебобулочная продукция, пицца, салаты, пироги, торты и другие наименование продукции, также при пекарне осуществлена работа кафе.

Открыты торговые объекты: торговый центр, магазин «Доброцен»; сервисные объекты: два авторемонтных комплекса технического обслуживания автомобилей (ИП Давыденко В.В., ИП Шаров К.А.), предприятия общественного питания: мини-пекарня (ИП Берендюга Н.А.) где производится выпечка хлебобулочных изделий, снековая продукция и др., кафе «Майла» (ИП Гусейнов Г.О.) специализация - восточная кухня, шашлык и пр.).

Все производители ежегодно активно принимают участие в районных и областных ярмарках.

Инвестиции, направленные на строительство и модернизацию крупных торговых объектов Купинского района в 2022 г. составили 83 900 тыс. рублей.

Среднемесячная заработная плата в январе-декабре 2022 года, рублей

В январе-декабре 2022 года положительная динамика среднемесячной заработной платы наблюдалась во всех учреждениях Купинского района Новосибирской области. Среднемесячная заработная плата по полному кругу предприятий 39658 рублей (116,6%), среднемесячная заработная плата работников бюджетной сферы 39794 рублей (115%).

Уровень зарегистрированной безработицы на 01.01.2023, процентов

В январе-декабре 2022 года в Купинском районе Новосибирской области отмечено снижение зарегистрированной безработицы по сравнению с уровнем 2021 года и составила 1,7 % (-0,6%).

Начальник управления экономики,

финансового анализа и труда администрации

Купинского района Новосибирской области Слепынина О.В.