ПРИЛОЖЕНИЕ

к приказу министерства

экономического развития

Новосибирской области

от 03.04.2017 № 34

**Отчет инвестиционного уполномоченного** **Купинского района**

**за 2020 год**

**1. Реализуемые инвестиционные проекты**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Инициатор проекта** | **Наименование проекта** | **Сфера реализации проекта** | | **Период реализации проекта** | | | | | **Место расположения проекта** | **Стадия реализации проекта** | | **Объем инвестиций, тыс. рублей** | | | | | | | | | **Социальная эффективность проекта (например: создание новых рабочих мест, шт.)** | |
| **планируемый на весь срок реализации проекта** | | | | | | **фактический** | | |  | |
| **нарастающим итогом с начала отчетного года** | **нарастающим итогом с начала реализации проекта** | |  | |
| **Реализуемые** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Администрация Новосельского сельсовета | Ремонт проезжей части в д.Киргинцево по ул.Центральная | | Дорожная инфраструктура | | 2018-2020гг. | | | д. Киргинцево | | Выполнено | | 12 521,0-ОБ  672,32-МБ | | | | | 4521,021-ОБ  162,314-МБ | | | 12 521,0-ОБ  672,32-МБ | | Обеспечение безопасности дорожного движения |
| Администрация Рождественского сельсовета | Реконструкция а/д по ул. Южная в с. Рождественка | | Дорожная инфраструктура | | 2018-2020. | | | с.Рождественка | | Выполнено | | 18 474,0-ОБ 1 026,334-МБ | | | | | 597,516-ОБ  33,2-МБ | | | 18 474,0-ОБ 1 026,334-МБ | | Обеспечение безопасности дорожного движения |
| Администрация Вишневского сельсовета | Ремонт ограждения кладбища в д. Васильевка | | Содержание мест захоронения | | 2019 | | | д. Васильевка | | Выполнено | | 352,00 (грант) | | | | | 352,00 | | | 352,00 | | Благоустройство территории кладбища |
| Администрация Купинского района,  администрация Чаинского с/с | Ремонт а/д по ул. Центральная д. Михайловка | | Дорожная инфраструктура | | 2019-2020 | | | д. Михайловка | | Выполнено | | 7 286,3-ОБ,  395,65-МБ | | | | | 4158,901-ОБ  145,649-МБ | | | 7 286,3-ОБ,  395,65-МБ | | Обеспечение безопасности дорожного движения |
| Администрация Купинского района,  администрация Чаинского с/с | Ремонт а/д по ул. Школьная в с. Чаинка | | Дорожная инфраструктура | | 2019-2020 | | | с. Чаинка | | Выполнено | | 7 096,656-ОБ,  382,568-МБ | | | | | 3081,2-ОБ  172,0-МБ | | | 7 096,656-ОБ,  382,568-МБ | | Обеспечение безопасности дорожного движения |
| Администрация Купинского района,  администрация Чаинского с/с | Ремонт а/д по ул. Набережная д. Мальково | | Дорожная инфраструктура | | 2019-2020 | | | д. Мальково | | Выполнено | | 9 040,817-ОБ,  491,791-МБ | | | | | 5 458,817- ОБ,  303,267- МБ | | | 9 040,817-ОБ,  491,791-МБ | | Обеспечение безопасности дорожного движения |
| Администрация Купинского района,  администрация Лягушенского с/с | Ремонт а/д по ул. Центральная в д.Лукошино | | Дорожная инфраструктура | | 2019-2020 | | | д. Лукошино | | Выполнено | | 11 695,0-ОБ,  619,7 -МБ | | | | | 8 202,6-ОБ,  455,7-МБ | | | 11 695,0-ОБ,  619,7 -МБ | | Обеспечение безопасности дорожного движения |
| Администрация Купинского района,  администрация Лягушенского с/с | Ремонт а/д по ул. Подгорная в д.Лукошино | | Дорожная инфраструктура | | 2019-2022 | | | д. Лукошино | | Выполнено | | 4 339,6-ОБ,  217,2-МБ | | | | | 1 603,5-МБ,  91,1- ОБ | | | 4 339,6-ОБ,  217,2-МБ | | Обеспечение безопасности дорожного движения |
| Администрация Купинского района | Капитальный ремонт кровли и перекрытия над спортивным залом в МКОУ Камышинская СОШ Купинскогорайона | | образование | | 2019-2020 | | | д. Камышино | | Выполнено | | 2 688,5 | | | | | 2 688,5 | | | 2 688,5 | | Создание комфортных условий |
| ООО «ВРК Купино» филиал Купинский | Строительство покрасочного цеха | | производство | | 2019-2021 | | | г. Купино, Переездный переулок | | Выполняется | | 200 000,0 | | | | | 72 000,0 | | | 190 000,0 | | Рабочие места  Налоги в бюджет |
| ООО «Инвест» | Строительство торгового здания | | торговля | | 2018-2020 | | | г Купино (пересечение ул. Рабочей и Нового Городка) | | Выполнено | | 75 000,0 | | | | | 15 000,0 | | | 75 000,0 | | Создание 20 новых рабочих мест |
| ООО «Инвест» | Строительство торгово- офисного здания | | торговля | | 2020-2021 | | | г Купино ул. Советов,2 | | Выполняется | | 20 000,0 | | | | | 2 000,0 | | | 2 000,0 | | Создание 15 новых рабочих мест |
| ИП Парфентьев Александр Николаевич | СТО | | услуги | | 2018-2021 | | | | Г. Купино, ул. Элеваторская, 8а. | Выполняется | | 10 000,0 | | | | | 700,0 | | | 8000,0 | | Рабочие места  Налоги в бюджет  Обустройство инфраструктуры |
| Турсунов Айём Довлатович | Фруктовый магазин | | торговля | | 2019-2021 | | | | г. Купино  ул. Советов 164-166 | | Выполняется | | 20 000,0 | | | | 5 000,0 | | | 8 000,0 | | Рабочие места  Налоги в бюджет |
| ИП Карелин Е.О. | Строительство АЗС | | торговля | | 2019-2020 | | | | г. Купино  ул. Рабочая | | Выполнено | | 6 000,0 | | | | 6 000,0 | | | 6 000,0 | | Рабочие места  Налоги в бюджет |
| ИП Абдазимова Е.В. | Строительство кондитерского магазина | | торговля | | 2020-2021 | | | | г. Купино  ул. Набережная | | Выполняется | | 3 000,0 | | | | 100,0 | | | 100,0 | | Рабочие места  Налоги в бюджет |
| И.П. Марченко А.С. | Строительство магазина строительных материалов | | торговля | | 2020-2021 | | | | г. Купино  ул. Набережная, 118/1 | | Выполняется | | 12 000,0 | | | | 6 000,0 | | | 6 000,0 | | Рабочие места  Налоги в бюджет |
| ИП Бондаренко И.А. | Строительство магазина «Солнечный» | | торговля | | 2020-2021 | | | | г. Купино  ул. Советов,47 | | Выполняется | | 20 000,0 | | | | 12 000,0 | | | 12 000,0 | | Рабочие места  Налоги в бюджет |
| ИП Чурсин А.А. | Реконструкция здания под офисное помещение | | услуги | | 2020-2021 | | | | г. Купино  ул. Н. Городок,86 | | Выполняется | | 3 000,0 | | | | 2 500,0 | | | 2 500,0 | | Рабочие места  Налоги в бюджет |
| Администрация Ленинского с/с | Ремонт памятника участникам ВОв | | благоустройство | | 2020 | | | | с. Зятьковка Купинского района НСО | | Выполнено | | 379,8-ОБ  231,4-МБ | | | | 379,8-ОБ  231,4-МБ | | | 231,4-МБ 379,8-ОБ | | Благоустройство памятника |
| ООО «Прораб» | Строительство 9 кв. жилого дома | | жилье | | 2020 | | | | г. Купино, ул. Северная | | Выполнено | | 21 000,0 | | | | 21 000,0 | | | 21 000,0 | | Обеспечение жильем |
| ООО «Прораб» | Строительство 9 кв. жилого дома | | жилье | | 2020 | | | | г. Купино, ул. Северная | | Выполнено | | 21 000,0 | | | | 21 000,0 | | | 21 000,0 | | Обеспечение жильем |
| ИП Давыденко В.В. | Строительство СТО, автомагазина | | услуги | | 2020-2021 | | | | г. Купино, ул. Рабочая, 135 | | Выполняется | | 10 000,0 | | | | 8 000,0 | | | 8 000,0 | | Рабочие места  Налоги в бюджет |
| ИП Потемкин С.М. | Автомойка самообслуживания | | услуги | | 2020-2021 | | | | г. Купино, ул. Рабочая, 122 | | Выполняется | | 10 000,0 | | | | 8 000,0 | | | 8 000,0 | | Рабочие места  Налоги в бюджет |
| ЗАО «Верный путь» | Строительство родильного отделения на 100 голов | | Сельское хозяйство | | 2018- 2020г. | | | | д. Киргинцево Купинского района НСО | | Выполнено | | 25 000,0 | | | | 25 000,0 | | | 25 000,0 | | Создание условий для развития животноводства |
| ОАО «Маяк» | Строительство асфальто-бетонной площадки | | Сельское хозяйство | | 2019-2020 | | | | д. Петровка Купинского района НСО | | Выполнено | | 10 000,00 | | | | 7 000,0 | | | 10 000,0 | | Создание условий для развития растениеводства |
| ЗАО «Лукошино» | Строительство родильного отделения на 200 голов | | Сельское хозяйство | | 2020 | | | | с. Лукошино Купинского района НСО | | Выполнено | | 16 000,0 | | | | 16 000,0 | | | 16 000,0 | | Создание условий для развития животноводства |
| ЗАО «Лукошино» | Строительство помещения для содержания коров | | Сельское хозяйство | | 2020 | | | | с. Лукошино Купинского района НСО | | Выполнено | | 16 000,0 | | | | 16 000,0 | | | 16 000,0 | | Создание условий для развития животноводства |
| ЗАО им. Ленина | Строительство силосных траншей | | Сельское хозяйство | | 2020 | | | | с. Лукошино Купинского района НСО | | Выполнено | | 30 000,0 | | | | 30 000,0 | | | 30 000,0 | | Создание условий для развития животноводства |
| ОАО «Новониколаевка» | Покупка скота | | Сельское хозяйство | | 2020 | | | | с. Новониколаевка | | Выполнено | | 0,556 | | | | 0,556 | | | 0,556 | | Создание условий для развития животноводства |
| ИП Глава КФХ Герций Е.Б. | Покупка скота | | Сельское хозяйство | | 2020 | | | | г. Купино | | Выполнено | | 0,138 | | | | 0,138 | | | 0,138 | | Создание условий для развития животноводства |
|  |  | |  | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | |  | |  |
| ЗАО «Веселокутское» | Покупка скота | | Сельское хозяйство | | 2020 | | | | д. Веселый Кут | | Выполнено | | 0,181 | | | | 0,181 | | | 0,181 | | Создание условий для развития животноводства |
| ПО «Кулинар» | Закупка нового оборудования | | Общепит | | 2020 | | | | г. Купино | | Выполнено | | 3 000,0 | | | | 3 000,0 | | | 3 000,0 | | Обновление производственных фондов |
| Министерство здравоохранения НСО | Строительство ФАП в с. Рождественка | | Здравоохранение | | 2020 | | | | с. Рождественка | | Выполнено | | 9 985,1 | | | | 9 985,1 | | | 9 985,1 | | Обеспечение доступности медицинской помощи |
| Министерство здравоохранения НСО | Строительство ФАП в с. Зятьковка | | Здравоохранение | | 2020 | | | | с. Зятьковка | | Выполнено | | 9 262,9 | | | | 9 262,9 | | | 9 262,9 | | Обеспечение доступности медицинской помощи |
| Министерство здравоохранения НСО | Строительство ФАП в д. Мальково | | Здравоохранение | | 2020 | | | | д. Мальково | | Выполнено | | 8 550,0 | | | | 8 550,0 | | | 8 550,0 | | Обеспечение доступности медицинской помощи |
| Министерство здравоохранения НСО | Капитальный ремонт детского поликлинического отделения | | Здравоохранение | | 2020 | | | | Г. Купино, ул. Лесная 1 | | Выполнено | | 2 600,0 | | | | 2 600,0 | | | 2 600,0 | | Обеспечение доступности медицинской помощи |
| МАОУ ДО «Купинская ДЮСШ» | Укрепление материально-технической базы | | доп. образование,  физическая культура | | 2020 | | | | г. Купино, Н.городок,19 | | Выполнено | | 533,0 | | | | 533,0 | | | 533,,0 | | Укрепление материально-технической базы |
| Министерство ЖКХ и Э НСО, г. Купино | Благоустройство придомовой территории | | жилищно-коммунальное хозяйство | | 2020г | | | | г. Купино  ул. Матросова,  д. 14-16 | | Выполнено | | 1 191,7 | | | | 1 182,8 | | | 1 182,8 | | Благоустройство территории |
| Министерство ЖКХ и Э НСО, г. Купино | Благоустройство придомовой территории | | жилищно-коммунальное хозяйство | | 2020г | | | | г. Купино  ул. Новый городок, 88 | | Выполнено | | 1 551,4 | | | | 1 551,4 | | | 1 551,4 | | Благоустройство территории |
| Министерство ЖКХ и Э НСО, г. Купино | Благоустройство придомовой территории | | жилищно-коммунальное хозяйство | | 2020г | | | | г. Купино  ул. Рабочая,  д. 104/15, 104/16 | | Выполнено | | 2 133,7 | | | | 2 133,7 | | | 2 133,7 | | Благоустройство территории |
| Министерство ЖКХ и Э НСО, г. Купино | Благоустройство мемориала труженикам тыла | | жилищно-коммунальное хозяйство | | 2020г2021 | | | | г. Купино,  ул. М. Горького | | Выполнено | | 10 900,0 | | | | 7 229,0 | | | 7 229,0 | | Благоустройство территории |
| Администрация Купинского района | Ремонт кровли в МКОУ Новоключевская СОШ | | образование | | 2020 | | | | с. Новоключи | | выполнено | | 4 780,3-ОБ | | | | 4 780,3-ОБ | | | 4 780,3-ОБ | | Создание комфортных условий |
| Министерство образования  Новосибирской области | Ремонт здания МКОУ СОШ №105 | | образование | | 2020 | | | | г. Купино | | выполнено | | 40 000,0 | | | | 40 000,0 | | | 40 000,0 | | Создание комфортных условий |
| Министерство образования  Новосибирской области | Приобретение нового оборудования МКОУ Новоключевской СОШ, региональный проект "Современная  школа» | | Образование | | 2020 | | | | Купинский район, с.Новоключи, ул.Школьная, 5 | | выполнено | | 2 717,1 | | | | 2 717,1 | | | 2 717,1 | | Обновление материально-технической базы |
| Министерство образования  Новосибирской области | Приобретение нового оборудования МКОУ Медяковской СОШ, региональный проект "Современная  школа " | | Образование | | 2020 | | | | Купинский район, с. Медяково, ул. Ударник 79 | | выполнено | | 2 717,1 | | | | 2 717,1 | | | 2 717,1 | | Обновление материально-технической базы |
| Министерство образования  Новосибирской области | Ремонт столовой МКОУ Медяковской СОШ, региональный проект "Современная  школа " | | Образование | | 2020 | | | | Купинский район, с. Медяково, ул Ударник79 | | выполнено | | 98,889 | | | | 98,889 | | | 98,889 | | Создание комфортных условий |
| Министерство образования  Новосибирской области | Ремонт столовой МКОУ Метелевской СОШ, региональный проект "Современная  школа " | | Образование | | 2020 | | | | с. Метелево, ул  Центральная,113 | | выполнено | | 99,7 | | | | 99,7 | | | 99,7 | | Создание комфортных условий |
| Министерство образования  Новосибирской области | Ремонт столовой МКОУ Советской СОШ, региональный проект "Современная  школа " | | Образование | | 2020 | | | | Купинский район, пос. Советский, ул. Гагарина,1 | | выполнено | | 101,4 | | | | 101,4 | | | 101,4 | | Создание комфортных условий |
| Министерство образования  Новосибирской области | Ремонт уличного освещения МКОУ СОШ № 80 им. В.П. Кузнецова | | Образование | | 2020 | | | | г.Купино, ул. Советов, 261 | | Выполнено | | 130,0 | | | | 130,0 | | | 130,0 | | Создание комфортных условий |
| Министерство образования  Новосибирской области | Ремонт АПС МКОУ СОШ № 80 им. В.П. Кузнецова | | Образование | | 2020 | | | | г.Купино, ул. Советов, 261 | | Выполнено | | 47,9 | | | | 47,9 | | | 47,9 | | Создание комфортных условий |
| Министерство образования  Новосибирской области | Ремонт помещений 1-го этажа учебного корпуса школы – интернат №1 | | Образование | | 2020 | | | | г.Купино, ул.Маяковского,3 | | выполнено | | 11 786,4 | | | | 11 786,4 | | | 11 786,4 | | Создание комфортных условий |
| Министерство образования  Новосибирской области | Ремонт оконных блоков МБУ Купинской школы – интернат №1 | | Образование | | 2020 | | | | г.Купино, ул.Маяковского,3 | | выполнено | | 420,599 | | | | 420,599 | | | 420,599 | | Создание комфортных условий |
| Администрация Купинского района | Кап. ремонт автодороги г. Купино ул. 1-я Вокзальная | | Дорожная инфраструктура | | 2020-2022 | | | | г. Купино ул. 1-я Вокзальная | | выполнено | | 35 343,27 | | | |  | | |  | | Безопасность дорожного движения |
| Администрация Купинского района | Ремонт кровли в МКОУ Стеклянской СОШ | образование | | | 2020-2021 | | | | с. Стеклянное | | выполнено | | | 3 472,5 | | | 3 472,5 | | | 3 472,5 | | Создание условий для социализации детей и учащейся молодежи |
| Администрация Купинского района | Ремонт спортивного зала в МКОУ Стеклянской СОШ | образование | | | 2020 | | | | с. Стеклянное | | выполнено | | | 1 434,4 | | | 1 434,4 | | | 1 434,4 | | Создание условий для социализации детей и учащейся молодежи |
| Министерство образования  НСО | Установка ограждения Чаинской СОШ | Образование | | | 2020 | | | | Купинский район, с. Чаинка | | выполнено | | | 690,8 | | | 690,8 | | | 690,8 | | Создание комфортных условий |
| Министерство образования  НСО | Ремонт водопровода и канализации Мальковской СОШ | Образование | | | 2020 | | | | Купинский район, с. Чаинка | | выполнено | | | 209,22 | | | 209,22 | | | 209,22 | | Создание комфортных условий |
| Министерство образования  НСО | Ремонт гаража Стеклянской СОШ | | Образование | | 2020 | | | | Купинский район, с. Стеклянное | | выполнено | | 300,0 | | | | 300,0 | | | 300,0 | | Создание комфортных условий |
| Министерство образования  Новосибирской области | Ремонт в здании структурного подразделения Новорозинской ООШ для размещения дошкольной группы | | Образование | | 2020 | | | | Купинский район, д. Новониколаевка | | выполнено | | 587,1 | | | | 587,1 | | | 587,1 | | Создание дополнительных мест в детских учреждениях |
| Администрация г. Купино | Благоустройство детского автогородка | | Благоустройст  во | | 2020 | | | | г. Купино  ул. Набережная | | выполнено | | 2 654,3 | | | | 2 654,3 | | | 2654,3 | | Благоустройство территории |
| Администрация Благовещенского сельсовета | Ограждение кладбища в с.Благовещенка | | Содержание мест захоронения | | 2020 | | | | с. Благовещенка | | выполнено | | 189,7 | | | | 189,7 | | | 189,7 | | Благоустройство территории кладбища |
| Администрация Метелевского сельсовета | Благоустройство комплекса «Парк отдыха-детская площадка в с. Метелево» | | Благоустройст  во | | 2020 | | | | с. Метелево | | выполнено | | 224,4 | | | | 224,4 | | | 224,4 | | Благоустройство территории |
| Администрация Чаинского сельсовета | Устройство детской площадки в с. Чаинка | | Благоустройст  во | | 2020 | | | | с. Чаинка | | выполнено | | 139,4 | | | | 139,4 | | | 139,4 | | Благоустройство территории |
| Администрация Яркульского сельсовета | Устройство детского игрового комплекса в д. Тюменка | Благоустройст  во | | | 2020 | | | | д. Тюменка | | выполнено | | | 140,4 | | | 140,4 | | | 140,4 | | Благоустройство территории |
| Администрация Сибирского сельсовета | Энергосбережение благоустройство уличного освещения в п. Сибирский | Благоустройст  во | | | 2020 | | | | п. Сибирский | | выполнено | | | 600,1 | | | 600,1 | | | 600,1 | | Благоустройство территории |
| Администрация Лягушенского сельсовета | Устройство детского игрового комплекса | Благоустройст  во | | | 2020 | | | | с. Лягушье | | выполнено | | | 335,1 | | | 335,1 | | | 335,1 | | Благоустройство территории |
| Администрация Стеклянского сельсовета | Ограждение кладбища в д. Покровка | Содержание мест захоронения | | | 2020 | | | | д. Покровка | | выполнено | | | 806,1 | | | 806,1 | | | 806,1 | | Благоустройство территории кладбища |
| Администрация Новоключевского сельсовета | Ограждение кладбища в с.Петровка | Содержание мест захоронения | | | 2020 | | | | д. Петровка | | выполнено | | | 519,9 | | | 519,9 | | | 519,9 | | Благоустройство территории кладбища |
| Администрация Вишневского сельсовета | Модернизация уличного освещения | Благоустройст  во | | | 2020 | | | | п. Советский | | выполнено | | | 245,2 | | | 245,2 | | | 245,2 | | Благоустройство территории |
| Администрация Копкульского сельсовета | Ограждение кладбища в д. Вороновка | Содержание мест захоронения | | | 2020 | | | | д. Вороновка | | выполнено | | | 487,9 | | | 487,9 | | | 487,9 | | Благоустройство территории кладбища |
| Администрация Медяковского сельсовета | Ограждение кладбища в д. Аполиха | Содержание мест захоронения | | | 2020 | | | | д. Аполиха | | выполнено | | | 474,7 | | | 474,7 | | | 474,7 | | Благоустройство территории кладбища |
| Администрация Новосельского сельсовета | Энергосбережение, благоустройство уличного освещения | Благоустройст  во | | | 2020 | | | | д. Киргинцево | | выполнено | | | 732,2 | | | 732,2 | | | 732,2 | | Благоустройство территории |
| Администрация Новониколаевского сельсовета | Спорт. площадка «Доступный спорт» | Благоустройст  во | | | 2020 | | | | д. Новорозино | | выполнено | | | 391,5 | | | 391,5 | | | 391,5 | | Благоустройство территории |
| Администрация Яркульского сельсовета | Детская площадка в с. Яркуль (депутаты) | Благоустройст  во | | | 2020 | | | | с. Яркуль | | выполнено | | | 122,8 | | | 122,8 | | | 122,8 | | Благоустройство территории |
| Министерство культуры НСО | Приобретение светового оборудования и проектора для РДК | Культура | | | 2020 | | | | г. Купино | | выполнено | | | 1 009,58 | | | 1 009,58 | | | 1 009,58 | | Повышение качества предоставления услуг |
| Министерство регионального развития НСО | Ремонт обелиска участникам ВОв | Культура | | | 2020 | | | | д.Новорозино | | выполнено | | | 290,0 | | | 290,0 | | | 290,0 | | Благоустройство памятника |
| Министерство регионального развития НСО | Ремонт обелиска участникам ВОв | Культура | | | 2020 | | | | п. Советский | | выполнено | | | 400,0 | | | 400,0 | | | 400,0 | | Благоустройство памятника |
| Министерство регионального развития НСО | Ремонт обелиска участникам ВОв | | Культура | | 2020 | | | с.Рождественка | | выполнено | | 290,0 | | | | | 290,0 | | | 290,0 | | Благоустройство памятника |
| Министерство регионального развития НСО | Реконструкция КММК | | Культура | | 2020 | | | г. Купино | | выполнено | | 590,0 | | | | | 590,0 | | | 590,0 | | Благоустройство памятника |
| Министерство культуры НСО | Подключение библиотек к сети Интернет | Культура | | | 2020 | | | | Купинский район | | выполнено | | | 47,9 | | | 47,9 | | | 47,9 | | Повышение качества услуг |
| Министерство культуры НСО | Приобретение оборудования для инвалидов в РДК | Культура | | | 2020 | | | | г. Купино | | выполнено | | | 200,0 | | | 200,0 | | | 200,0 | | Повышение качества услуг |
| Министерство регионального развития НСО | Реконструкция обелиска, ограждение братской могилы | Культура | | | 2020 | | | | с. Чумашки | | выполнено | | | 580,0 | | | 580,0 | | | 580,0 | | Сохранение культурного наследия |
| Администрация Купинского района | Обеспечение жильем по программе «Устойчивое развитие сельских территорий» | Социальная | | | 2020-2021 | | | | с. Медяково | | выполнено | | | 895,1 | | | 895,1 | | | 895,1 | | Обеспечение жильем |
| Администрация г. Купино | Благоустройство г. Купино, ул. Переездный переулок | Благоустройство | | | 2020-2021 | | | | Г. Купино, ул. Переездный переулок | | выполняется | | | 73 000,0 | | | 45 000,0 | | | 45 000,0 | | Обустройство инфраструктуры |
| МОО "Ресурсный Центр Общественных инициатив Купинского района" | Приобретение бензогенератора, мебели («Мой проект моему району») | Социальная | | | 2020 | | | | г. Купино | | выполнено | | | 500 ,0 | | | 500,0 | | | 500,0 | | Создание комфортных условий |
| МО КР НСО «Совет ветеранов Купинского района» | «Правнуки победы» | Социальная | | | 2020 | | | | Купинский район | | выполнено | | | 100,0 | | | 100,0 | | | 100,0 | | Увековечивание памяти о Вов, работа с молодежью |
| ТОС «Солнышко» | Приобретение и установка лавочек и травяного покрытия («У Солнышка в гостях») | Образовательная | | | 2020 | | | | г. Купино, д/сад Солнышко» | | выполнено | | | 50,0 | | | 50,0 | | | 50,0 | | Создание комфортных условий |
| ТОС «Некрасова- Чкалова» | Установка беседки в сквере «Добрый» | Социальная | | | 2020 | | | | г. Купино | | выполнено | | | 25,0 | | | 25,0 | | | 25,0 | | Создание комфортных условий |
| ТОС «Улыбка» | Приобретение тренажеров («Спорт, здоровье, красота - наши лучшие друзья») | Социальная | | | 2020 | | | | Купинский район, п. Сибирский | | выполнено | | | 103,8 | | | 103,8 | | | 103,8 | | Создание комфортных условий |
| ТОС «6 Путь» | Устройство детской площадки | Социальная | | | 2020 | | | | г. Купино, ул. 6 Путь | | выполнено | | | 70,0 | | | 70,0 | | | 70,0 | | Создание комфортных условий |
| ТОС «Элеваторская» | Устройство детской площадки | Социальная | | | 2020 | | | | г. Купино, ул. Элеваторская,69 | | выполнено | | | 65,0 | | | 65,0 | | | 65,0 | | Создание комфортных условий |
| ТОС «Рабочий» | Устройство детской площадки «Непоседы», установка беседки | Социальная | | | 2020 | | | | г. Купино, ул. Рабочая, 104 | | выполнено | | | 38,0 | | | 38,0 | | | 38,0 | | Создание комфортных условий |
| ТОС «Советский» | Устройство детской площадки («Детям – детскую площадку») | Социальная | | | 2020 | | | | Купинский район, п. Советский | | выполнено | | | 100,0 | | | 100,0 | | | 100,0 | | Создание комфортных условий |
| ТОС «Надежда» | Установка беседки («Уютный наш дворик, ты нам очень дорог») | Социальная | | | 2020 | | | | Купинский район, с. Копкуль | | выполнено | | | 50,0 | | | 50,0 | | | 50,0 | | Создание комфортных условий |
| ТОС «Будущее детям» | Установка системы видеонаблюдения в МБУ КРММК («Мир вокруг нас – наш общий дом») | Социальная | | | 2020 | | | | г. Купино | | выполнено | | | 180,0 | | | 180,0 | | | 180,0 | | Охрана помещений |
| ТОС 1 Аксенова | Благоустройство территории, установка спортивного оборудования («Дворовый спорт») | Социальная | | | 2020 | | | | г. Купино, Аксеновский парк | | выполнено | | | 106,2 | | | 106,2 | | | 106,2 | | Создание комфортных условий |
| МОО КР НСО «Центр национальных культур» | Программа «О героях не все рассказано» | Социальная | | | 2020-2021 | | | | г. Купино | | выполняется | | | 415 ,0 | | |  | | |  | | Сохранение культурного наследия |
| МОО "Ресурсный Центр Общественных инициатив Купинского района" | Проект «Кто если не мы?» | Социальная | | | 2020-2021 | | | | г. Купино | | выполняется | | | 1 000,0 | | |  | | |  | | Развитие общественных стартапов |
| Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | Обустройство социальной, развивающей комнаты («Жизнь на кончиках пальцев» | Социальная | | | 2020 | | | | г. Купино, ул. Маяковского,2 | | выполнено | | | 599,94 | | | 599,94 | | | 599,94 | | Организация развивающего ухода за детьми с нарушениями развития |
| Администрация Новоключевского  сельсовета | Благоустройство парковой зоны | Социальная | | | 2020 | | | | с. Новоключи  Купинского района | | Выполнено | | | 2 857,1 | | | 2 857,1 | | | 2 857,1 | | Создание комфортных условий |
| МАУ ПБ «Юбилейный» | Приобретение кедровых бочек | Физкультура и спорт | | | 2020 | | | | г. Купино | | Выполнено | | | 52,4 | | | 52,4 | | | 52,4 | | Улучшение качества обслуживания населения |
| Администрация Купинского района | Ремонт зданий и сооружений, реконструкция системы водоподготовки МАУ ДОЛ им. Ершова | оздоровительная | | | 2019-2020 | | | | МАУ ОД ДОЛ им. Ершова Купинского района Новосибирской области | | Выполнено | | | 3 025,538 | | | 633,026 | | | 3 025,538 | | Создание условий для социализации детей и учащейся молодежи |
| ООО «Трансхимэкспорт» АО «Купинский элеватор» | Реконструкция элеватора | Перерабатывающая промышленность | | | 2020-2021 | | | | г. Купино | | выполняется | | | 15 000,0 | | | 9 422,9 | | | 9 422,9 | | Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности |
| ООО «Трансхимэкспорт» АО «Купинский элеватор» | Строительство элеваторного комплекса, вместимостью 120000 тонн | Перерабатывающая промышленность | | | 2019-2022 | | | | г. Купино | | выполняется | | | 60 000,0 | | | 36 136,5 | | | 36 136,5 | | Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности |
| ООО «Купинский рыбокомбинат» | Приобретение оргтехники | Добывающая отрасль | | | 2020 | | | | с. Яркуль | | Выполнено | | | 65,91 | | | 65,91 | | | 65,91 | | Оснащение и модернизация рабочих мест |
| ООО «Купинский рыбокомбинат» | Приобретение орудий лова | Добывающая отрасль | | | 2020 | | | | с. Яркуль | | Выполнено | | | 786,27 | | | 786,27 | | | 786,27 | | Создание дополнительных рабочих мест |
| ООО «Купинский рыбокомбинат» | Приобретение производственного оборудования | Добывающая отрасль | | | 2020 | | | | с. Яркуль | | Выполнено | | | 15,0 | | | 15,0 | | | 15,0 | | Создание дополнительных рабочих мест |
| ООО «Купинский рыбокомбинат» | Капремонт основных фондов | Добывающая отрасль | | | 2020 | | | | с. Яркуль | | Выполнено | | | 1 692,09 | | | 1 692,09 | | | 1 692,09 | | Создание дополнительных рабочих мест |
| ООО «Купинский молочный комбинат» | Приобретение производственного оборудования | Перерабатывающая промышленность | | | 2020 | | | | г. Купино | | Выполнено | | | 261,8 | | | 261,8 | | | 261,8 | | Оснащение и модернизация рабочих мест |
| ООО «Купинский молочный комбинат» | Приобретение сепаратора-сливкоотделителя | Перерабатывающая промышленность | | | 2020 | | | | г. Купино | | Выполнено | | | 4 079,6 | | | 4 079,6 | | | 4 079,6 | | Оснащение и модернизация рабочих мест |
| ООО «Купинский молочный комбинат» | Приобретение 3-х фургонов изометрических | Перерабатывающая промышленность | | | 2020 | | | | г. Купино | | Выполнено | | | 3 266,7 | | | 3 266,7 | | | 3 266,7 | | Оснащение и модернизация рабочих мест |
| Администрация Купинского района | Капитальный ремонт лыжной базы в г. Купино | спорт | | | 2021-2025 | | | | г. Купино | | Выполняется | | | 1 500,0 | | | 1 500,0 | | | 1 500,0 | | Доступность спортивных сооружений |
| **Планируемые к реализации** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Администрация Купинского района | Строительство спортивного зала в д.Новониколаевка | образование | | | | 2021-2022 | | | д. Новониколаевка | | подготовка документов для проектирования объекта | | | | | 25 000,00 |  | | |  | | Создание условий для социализации детей и учащейся молодежи |
| Администрация Купинского района | Ремонт спортивного зала в МКОУ Купинская школа-интернат | образование | | | | 2021-2022 | | | г. Купино | | Разработка ПСД | | | | | 6 000,0 |  | | |  | | Создание условий для социализации детей и учащейся молодежи |
| Администрация Купинского района | Строительство общежития на 150 мест для студентов медицинского техникума | Социальная | | | | 2021г-2022 | | | г.Купино | | подготовка документов для проектирования объекта | | | | | 120 000,0 |  | | |  | | Создание условий для социализации детей и учащейся молодежи |
| Администрация Купинского района | Строительство пристройки к МКОУ Лукошинской СОШ | образование | | | | 2021-2022 | | | д. Лукошино | | подготовка документов | | | | | 30 000,0 |  | | |  | | Создание комфортных условий |
| Министерство образования  Новосибирской области | Приобретение оборудования и ремонт зоны- для реализации основных и доп. программ цифрового и гуманитарного профилей МКОУ СОШ №80 | Образование | | | | 2021 | | | г.Купино | | планируется | | | | | 3 184,8 |  | | |  | | Создание комфортных условий |
| Министерство образования  Новосибирской области | Приобретение оборудования и ремонт зоны- для реализации основных и доп. программ цифрового и гуманитарного профилей Новосельской СОШ | Образование | | | | 2021 | | | Купинский район, с.Новоселье | | планируется | | | | | 3 184,8 |  | | |  | | Создание комфортных условий |
| Министерство образования  Новосибирской области | Приобретение оборудования и ремонт зоны- для реализации основных и доп. программ цифрового и гуманитарного профилей Яркульской СОШ | Образование | | | | 2021 | | | Купинский район, с. Яркуль | | планируется | | | | | 3 184,8 |  | | |  | | Создание комфортных условий |
| Министерство образования  Новосибирской области | Приобретение оборудования и ремонт доп. зоны Лягушенской СОШ | Образование | | | | 2021 | | | Купинский район, с. Лягушье | | планируется | | | | | 3 184,8 |  | | |  | | Создание комфортных условий |
| Министерство образования  Новосибирской области | Приобретение оборудования для создания новых мест дополнительного образования детей в 24 школах | Образование | | | | 2021 | | | Купинский район | | планируется | | | | | 17 744,3 |  | | |  | | Создание комфортных условий |
| Министерство образования  Новосибирской области | Ремонт окон Камышинской СОШ | Образование | | | | 2021 | | | Купинский район с. Камышино, | | планируется | | | | | 2 276,1 |  | | |  | | Создание комфортных условий |
| Администрация Купинского района | Полигон твердых бытовых отходов | экология | | | | 2021-2022 | | | г. Купино | | Подготовка документации в экспертизу | | | | | 174958,27 |  | | |  | | Создание комфортных условий |
| Администрация Купинского района | Ремонт спортивного зала в МКОУ Яркульская СОШ | образование | | | | 2021-2022 | | | с. Яркуль | | Разработка ПСД | | | | | 3 000,0 |  | | |  | | Создание комфортных условий |
| Администрация Купинского района | Ремонт кровли и окон в МКОУ Лукошинская СОШ | образование | | | | 2021-2022 | | | с. Лукошино | | Разработка ПСД | | | | | 10 000,0 |  | | |  | | Создание комфортных условий |
| Администрация Купинского района | Ремонт кровли и замена окон в МКОУ Зятьковская СОШ | образование | | | | 2021-2022 | | | с. Зятьковка | | Разработка ПСД | | | | | 10 000,0 |  | | |  | | Создание комфортных условий |
| Администрация Вишневского сельсовета | Ремонт кровли и замена окон в д\с «Березка» структурного подразделения МКОУ Советская СОШ | образование | | | | 2022 | | | п. Советский | | Разработано ПСД | | | | | 12 619,8 |  | | |  | | Создание комфортных условий |
| Администрация Купинского района | Ремонт кровли в МКОУ Киргинцевская СОШ | образование | | | | 2021-2022 | | | д. Киргинцево | | Разработка ПСД | | | | | 5 000,0 |  | | |  | | Создание комфортных условий |
| Администрация Купинского района | Ремонт кровли в МКДОУ Киргинцевский д/с «Колосок» | образование | | | | 2021-2022 | | | д. Киргинцево | | Разработка ПСД | | | | | 5 000,0 |  | | |  | | Создание комфортных условий |
| Администрация Купинского района | Реконструкция МКОУ Яркульская СОШ | образование | | | | 2021-2022 | | | с. Яркуль | | Разработка ПСД | | | | | 50 000,0 |  | | |  | | Создание комфортных условий |
| Администрация Купинского района | Реконструкция МКОУ СОШ  №148 | образование | | | | 2021-2022 | | | г. Купино | | Разработка ПСД | | | | | 50 000,0 |  | | |  | | Создание комфортных условий |
| Администрация Купинского района | Реконструкция МКОУ Камышинская СОШ | образование | | | | 2021-2022 | | | д. Камышино | | Разработка ПСД | | | | | 50 000,0 |  | | |  | | Создание комфортных условий |
| Администрация Новоключевского сельсовета | Реконструкция а/д ул. Молодежная и переулку к ул. Молодежная от д.№1 до ул. Центральная д.34 в д. Петровка | Дорожная инфраструктура | | | | 2021 | | | Купинский район, д. Петровка | | Разработка ПСД | | | | | 14 000,0-ОБ 1 070,5-МБ |  | | |  | | Обеспечение безопасности дорожного движения |
| ООО «Трансхимэкспорт» АО «Купинский элеватор» | Строительство масло  экстракционного завода | Перерабатывающая промышленность | | | | 2020-2025 | | | г. Купино | | планируемая | | | | | 2 000 000,0 |  | | |  | | Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности |
| Минкультуры НСО  Администрация Купинского района | Капитальный ремонт сельских клубов | Культура | | | | | 2021 | | Рождественка  Новоключи  Стеклянное  Яркуль  Зятьковка  Вороновка  Чаинка | | планируемая | | | | 7 300,0 | |  | | |  | | Создание комфортных условий |
| Минкультуры НСО  Администрация Купинского района | Укрепление материально-технической базы учреждений культуры | Культура | | | | | 2021 | | Купинский район | | планируемая | | | | 1 847,3 | |  | | |  | | Создание комфортных условий |
| МОО КР НСО «Центр национальных культур» | Проект «Сибиряки добровольцы» | социальная | | | | | 2021 | | г. Купино | | планируемая | | | | 441,9 | |  | | |  | | Создание панорамной экспозиции военных лет |
| Общественная организация «Родник» | Проект «Песнь о Родине» | социальная | | | | | 2021 | | Купинский рйоон | | планируемая | | | | 400,9 | |  | | |  | | Проведение фестиваля «Дедовские чтения» |
| Администрация Купинского района Администрация Лягушенского сельсовета | Строительство модульной котельной | ЖКХ | | | | | 2022-2023 | | с. Лукошино | | планируемая | | | | 20 000,0 | |  | | |  | | Обеспечение тепловой энергией |
| Администрация Купинского района Администрация Новосельского сельсовета | Строительство модульной установки водоподготовки в с. Новоселье | ЖКХ | | | | | 2022 | | с. Новоселье | | планируемая | | | | 4 843,5 | |  | | |  | | Обеспечение качественной питьевой водой |
| Администрация Купинского района Администрация Новосельского сельсовета | Строительство водозаборной скважины с модульной установкой водоподготовки в д. Киргинцево | ЖКХ | | | | | 2022 | | д. Киргинцево | | планируемая | | | | 32 388,0 | |  | | |  | | Обеспечение качественной питьевой водой |
| Администрация Купинского района Администрация Стеклянского сельсовета | Реконструкция системы водоснабжения в с. Стеклянное | ЖКХ | | | | | 2022 | | с. Стеклянное | | планируемая | | | | 33 649,1 | |  | | |  | | Обеспечение качественной питьевой водой |
| Администрация Яркульского сельсовета | Строительство водозаборной скважины с модульной станцией водоподготовки | ЖКХ | | | | | 2022 | | д. Тюменка | | планируемая | | | | 34 279,99 | |  | | |  | | Обеспечение качественной питьевой водой |
| Администрация Копкульского сельсовета | Реконструкция системы теплоснабжения тепловой сети 2Д=100-200мм протяженностью 800м | ЖКХ | | | | | 2022 | | с. Копкуль | | планируемая | | | | 7150.7 | |  | | |  | | Обеспечение тепловой энергией |
| Администрация Вишневского сельсовета | Реконструкция тепловой сети в п.Советский Купинского района НСО | ЖКХ | | | | | 2022 | | п. Советский | | планируемая | | | | 17309,82 | |  | | |  | | Обеспечение тепловой энергией |
| Администрация Метелевского сельсовета | Строительство модульной котельной и теплотрассы | ЖКХ | | | | | 2022-2023 | | с. Метелево | | планируемая | | | | 23210,39 | |  | | |  | | Обеспечение тепловой энергией |
| Администрация Купинского района | Ремонт дороги д. Камышино ул. Центральная | дорожная инфраструктура | | | | | 2021-2022 | | д. Камышино | | планируемая | | | | 6 631,6-ОБ  368,4-МБ | |  | | |  | | Транспортная доступность |
| Администрация Купинского района | Ремонт дороги с. Метелево ул. Молодежная | дорожная инфраструктура | | | | | 2021-2022 | | с. Метелево | | планируемая | | | | 5 645,97-ОБ  313,6-МБ | |  | | |  | | Транспортная доступность |
| Администрация Купинского района | Строительство 58-и кв. жилого дома для служебного жилья | жилье | | | | | 2023-2024 | | г. Купино | | планируемая | | | | 85 000,0 | |  | | |  | | Обеспечение жильем |
| Администрация Купинского района | Строительство детского сада-яслей в г. Купино | образование | | | | | 2021-2025 | | г. Купино | | планируемая | | | |  | |  | | |  | | Создание комфортных условий |
| Министерство здравоохранения НСО | Строительство ФАП | Здравоохранение | | | | | 2021-2025 | | д. Вороновка  с.Новониколаевка  д. Михайловка  д. Киргинцево  д. Березовка  с. Медяково  п. Советский  с. Новоключи | | планируемая | | | |  | |  | | |  | | Обеспечение доступности медицинской помощи |
| Администрация Купинского района | Строительство спортивного зала в МКОУ СОШ № 105 | образование | | | | | 2021-2025 | | г. Купино | | планируемая | | | |  | |  | | |  | | Создание условий для социализации  для учащейся молодежи |
| Администрация Купинского района | Реконструкция стадиона в г.Купино | спорт | | | | | 2021-2025 | | г. Купино | | планируемая | | | |  | |  | | |  | | Доступность спортивных сооружений |

1. **Проблемы, возникающие при реализации инвестиционных проектов**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование инвестиционного проекта | Проблема | Пути решения (действия инвестиционного уполномоченного) |
|  |  |  |

**2. Концессионные соглашения, соглашения о муниципально–частном партнерстве**

**(нарастающим итогом с начала отчетного года)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципального района (городского округа, органа власти) | Наименование проекта | Уровень реализации | Сфера реализации | Отрасль реализации | Форма реализации проекта | Нормативное основание реализации проекта | Способ реализации проекта | Статус реализации проекта | Основание реализации проекта | Статус соглашения | Дата подписания соглашения | Публичный партнер | Частный партнер | Дата ввода объекта в эксплуатацию | Срок реализации проекта (лет) | Технико-экономические параметры проекта | Общий объем инвестиций в реализацию проекта  (тыс. рублей) | Объем частных инвестиций в реализацию проекта (тыс. рублей) | Бюджетные обязательства (да/нет) | Объем бюджетных обязательств (тыс. рублей) | Иные условные бюджетные обязательства в проекте (да/нет) | Объем иных условных бюджетных обязательств в проекте (тыс. рублей) | Привлечение консультантов и советников (юридических лиц) для реализации проекта (да/нет) |
| Реализуемые | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Планируемые | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**3.Работа инвестиционных уполномоченных с обращениями инвесторов (за отчетный период)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Инициатор обращения** | **Дата обращения** | **Цель обращения** | **Результат рассмотрения обращения** | **Действия инвестиционного уполномоченного** | **Комментарии** |
| 1 | Логвина Э.В. | 15.01.2020 | Получение субсидии на возмещение части затрат на приобретение оборудования | Оказана информационная поддержка | Проведена консультация, направлена к специалисту по малому предпринимательству |  |
| 2. | Пироженко Л.Н. | 19.02.2020 | Получение субсидии на возмещение части затрат на приобретение оборудования | Оказана информационная поддержка | Проведена консультация, направлена к специалисту по малому предпринимательству |  |
| 3. | Дубовик А.В. | 24.03.2020 | Получение субсидии на возмещение части затрат на приобретение оборудования | Оказана информационная поддержка | Проведена консультация, направлен к специалисту по малому предпринимательству |  |
| 4. | ООО «СоВиТек Рус» | 25.03.2020 | Подбор инвестиционной площадки 500 га и более для оценки ветряных потоков | Направлен ответ об отсутствии возможности предоставления земельного участка, соответствующего требованию инвестора | Обращение рассмотрено с привлечением специалистов управления экономики, финансового анализа и труда администрации Купинского района Новосибирской области и Глав Стеклянского, Чаинского, Новониколаевского, Рождественского, Сибирского, Яркульского и Новоключевского МО Купинского района Новосибирской области |  |
| 5. | ЛПХ Бланк В.А. | 17.01.2020 | Возмещение стоимости молодняка крупного рогатого скота | Получена субсидия из областного бюджета | Обращение рассмотрено с привлечением специалиста управления сельского хозяйства Купинского района Новосибирской области |  |
| 6. | ЛПХ Нитиевский Н.А. | 22.01.2020 | Возмещение стоимости молодняка крупного рогатого скота | Получена субсидия из областного бюджета | Обращение рассмотрено с привлечением специалиста управления сельского хозяйства Купинского района Новосибирской области |  |
| 7. | ЛПХ Пилипович Л.В. | 03.02.2020 | Возмещение стоимости молодняка крупного рогатого скота | Получена субсидия из областного бюджета | Обращение рассмотрено с привлечением специалиста управления сельского хозяйства Купинского района Новосибирской области |  |
| 8. | ЛПХ Пугачев В.Н. | 04.02.2020 | Возмещение стоимости молодняка крупного рогатого скота | Получена субсидия из областного бюджета | Обращение рассмотрено с привлечением специалиста управления сельского хозяйства Купинского района Новосибирской области |  |
| 9 | ИП Глава КФХ Глагольев Н.И. | 30.01.2020 | Получение субсидии на возмещение части затрат на приобретение техники | Получена субсидия из областного бюджета | Обращение рассмотрено с привлечением специалиста управления сельского хозяйства Купинского района Новосибирской области |  |
| 10 | АО «Маяк» | 31.01.2020 | Получение субсидии на возмещение части затрат на приобретение техники | Получена субсидия из областного бюджета | Обращение рассмотрено с привлечением специалиста управления сельского хозяйства Купинского района Новосибирской области |  |
| 11 | ООО «МФЦ»  Нагаев Д.А. | 10.06.2020 | Получение субсидии на возмещение части затрат на приобретение оборудования | Приняты документы | Проведена консультация, направлен к специалисту по малому предпринимательству |  |
| 12. | ИП Прокофьева Н.Ю. | 15.06.2020 | Получение субсидии на возмещение части затрат на приобретение оборудования | Оказана информационная поддержка, приняты документы | Проведена консультация, направлена к специалисту по малому предпринимательству |  |
| 13. | ООО «Старт Сервис» Герасин А.А. | 16.06.2020 | Получение субсидии на возмещение части затрат на приобретение оборудования | Оказана информационная поддержка, приняты документы | Проведена консультация, направлен к специалисту по малому предпринимательству |  |
| 14. | ИП Вальтер В.Н. | 16.06.2020 | Получение субсидии на возмещение части затрат на приобретение оборудования | Оказана информационная поддержка, приняты документы | Проведена консультация, направлена к специалисту по малому предпринимательству |  |
| 15. | ИП Гнутикова Е.А. | 16.06.2020 | Получение субсидии на возмещение части затрат на приобретение оборудования | Оказана информационная поддержка, приняты документы | Проведена консультация, направлена к специалисту по малому предпринимательству |  |
| 16. | ООО «Статус» Дорохов Э.В. | 17.06.2020 | Получение субсидии на возмещение части затрат на приобретение оборудования | Оказана информационная поддержка, приняты документы | Проведена консультация, направлен к специалисту по малому предпринимательству |  |
| 17. | ИП Топоев Н.В. | 18.06.2020 | Получение субсидии на возмещение части затрат на приобретение оборудования | Оказана информационная поддержка, приняты документы | Проведена консультация, направлен к специалисту по малому предпринимательству |  |
| 18. | ИП Глава КФХ Глагольев Н.И. | 18.06.2020 | Получение субсидии на возмещение части затрат на приобретение оборудования | Оказана информационная поддержка, приняты документы | Проведена консультация, направлен к специалисту по малому предпринимательству |  |
| 19. | ООО «КЭТ» | 09.05.2020 | Обращение по согласованию плана трассы кабельной линии 10 кВт | План согласован | Обращение направлено специалистам в администрацию г. Купино Новосибирской области на согласование |  |
| 20. | ООО «ЭнергоПрофит» | 22.04.2020 | Предложения по инвестированию в объекты ЖКХ | Подготовлен ответ заявителю | Обращение направлено специалистам ЖКХ Купинского района Новосибирской области для рассмотрения и подготовки ответа |  |
| 21. | ИП Пирогов Виталий Владимирович | 19.08.2020 | Обращение за консультацией по условиям и предоставлению займов в фонде микрофинансирования | Проведена консультация | Проведена консультация, направлен к специалисту по малому предпринимательству |  |
| 22. | ИП Шевцова Ирина Викторовна | 22.09.2020 | Консультация по оказания финансовой поддержки СМиСП | Оказана информационная поддержка | Проведена консультация, направлена к специалисту по малому предпринимательству |  |
| 23 | ООО «Здравмедтех-Новосибирск» | 15.10.2020 | О содействии в расширении производства | Ответ № 4868/01-24 от 19.10.2020 | Направлена анкета инвестиционной площадки здания ООО «Купинского райпром комбината» |  |
| 24 | ИП Муренко Анастасия Михайловна | 30.10.2020 | Консультация по составлению бизнес-плана | Проведена консультация | Проведена консультация, направлена к специалисту по малому предпринимательству, рекомендовано оформление бизнес-проекта через ГКУ НСО ЦЗН Купинского района |  |
| 25 | ИП Стуканов Василий Иванович | 11.11.2020 | Консультация по оказания финансовой поддержки СМиСП | Оказана информационная поддержка | Проведена консультация, направлен к специалисту по малому предпринимательству |  |
| 26 | ИП Эльшайдт Дмитрий Александрович | 25.11.2020 | Консультация по составлению бизнес-плана | Проведена консультация | Проведена консультация, направлена к специалисту по малому предпринимательству, рекомендовано оформление бизнес-проекта через ГКУ НСО ЦЗН Купинского района |  |
| 27 | ИП Окладнов Евгений Викторович | 17.12.2020 | Консультация по оказания финансовой поддержки СМиСП | Оказана информационная поддержка | Проведена консультация, направлен к специалисту по малому предпринимательству |  |
| 28 | ООО «ГРИНТЕХ» | 02.11.2020 | О строительстве маслоперерабатывающего завода | Ответ № 5068/01-24 от 05.11.2020 | Направлены предложения по земельным участкам в Купинском районе Новосибирской области |  |

1. **Краткая характеристика деятельности инвестиционного уполномоченного**

|  |  |
| --- | --- |
| **Ведение раздела, посвященного инвестиционной деятельности на официальном сайте муниципального образования** | |
| Наименование раздела | **Инвестиции** |
| Адрес раздела в сети «Интернет» | [**http://www.kupino.nso.ru/page/1185**](http://www.kupino.nso.ru/page/1185) |
| Контактные данные инвестиционного уполномоченного (да/нет) | **Воличенко Алексей Алексеевич, тел. 8(38358)23843,**  **е-mail:** [**voli-aleksej@yandex.ru**](mailto:voli-aleksej@yandex.ru) |
| План работы инвестиционного уполномоченного (да/нет) | **да** |
| Количество сообщений / публикаций в отчетном периоде | **21** |
| Темы сообщений / публикаций | **- инвестиционное послание Главы Купинского района Новосибирской области на 2020 г;**  **- инвестиционный паспорт Купинского района НСО за 2019 год;**  **- план создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в Купинском районе Новосибирской области на 2020 год;**  **- протокол № 6 от 24.03.2020г заседания Общественного совета по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства при Главе Купинского района Новосибирской области;**  **- инвестиционные предложения на 2020 г;**  **- отчет инвестиционного уполномоченного за 2019 г;**  **- отчет инвестиционного уполномоченного за 1 кв. 2020 г;**  **- отчет инвестиционного уполномоченного за 1полугодие 2020 г;**  **- отчет инвестиционного уполномоченного за 9 мес. 2020 г;**  **- мероприятия по обеспечению условий для благоприятного инвестиционного климата;**  **- меры поддержки предпринимателей;**  **- инвестиции в развитие сельского хозяйство Купинского района;**  **- вложения в реконструкцию элеваторного комплекса Купинского района;**  **- программа инициативного бюджетирования в Купинском районе;**  **- Купинский район – территория надежных инвестиций;**  **- инвестиции в обновление парка сельскохозяйственной техники;**  **- протокол № 6- вн от 17.06.2020г заседания Общественного совета по улучшению инвестиционного климата и развитию;**  **- протокол № 7 от 08.07.2020г заседания Общественного совета по улучшению инвестиционного климата и развитию;**  **- протокол № 8 от 06.08.2020г заседания Общественного совета по улучшению инвестиционного климата и развитию;**  **- протокол № 9 от 21.08.2020г заседания Общественного совета по улучшению инвестиционного климата и развитию;**  **- протокол № 10 от 29.12.2020г заседания Общественного совета по улучшению инвестиционного климата и развитию.** |
| Наличие канала «прямой связи» (да/нет) | **да** |
| Количество обращений к инвестиционному уполномоченному по каналу «прямой связи» | **58** |
| **Информационная поддержка и продвижение территории муниципального образования на различных публичных мероприятиях, в СМИ, издание печатной продукции** | |
| Количество публичных мероприятий с участием инвестиционного уполномоченного | **5** |
| Темы выступлений инвестиционного уполномоченного на публичных мероприятиях | **- о реализации на территории Новосибирской области проектов развития территорий муниципальных образований Новосибирской области, основанных на местных инициативах за 2019г;**  **- о программе «Комплексное развитие сельских территорий в Новосибирской области»;**  **- совещание с предпринимателями Купинского района;**  **- совещание с Главами МО по профилактике энтеровирусной инфекции;**  **- день работников сельского хозяйства.** |
| Количество публикаций в печатных изданиях | **8** |
| Темы публикации | **- инвестиционные предложения на 2020 год;**  **- инвестиционное послание Главы Купинского района;**  **- «Купинский район – территория надежных инвестиций»;**  **- об инвестициях в сельском хозяйстве;**  **- реконструкция элеваторного комплекса Купинского района;**  **- обновление парка сельскохозяйственной техники;**  **- о реализации в 2020г на территории Купинского района проектов основанных на местных инициативах;**  **- о программе «Комплексное развитие сельских территорий в Новосибирской области»** |
| Количество выступлений на телевидении, радио и др. | **4** |

**5. Совершенствование муниципальной нормативной правовой базы по вопросам инвестиционного развития**

(нарастающим итогом с начала отчетного года)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование нормативного правового акта** | **№, дата** | **Суть принятого нормативного правового акта** |
|  |  |  |  |
| 1 | **Постановление «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий в Купинском районе Новосибирской области на 2020-2022 годы»** | **№ 273 31.03.2020** | **Утверждение муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий в Купинском районе Новосибирской области на 2020-2022 годы»** |
| 2 | **Постановление «Об утверждении Программы профилактики нарушений обязательных**  **требований, требований установленных муниципальными правовыми актами в 2020 году»** | **№ 143 07.02.2020** | **Утверждение Программы профилактики нарушений обязательных**  **требований, требований установленных муниципальными правовыми**  **актами в 2020 году»** |
| 3 | **Распоряжение «О создании рабочей группы по реализации мероприятий государственной программы Новосибирской области «Комплексное развитие сельских территорий в Новосибирской области»** | **№ 152-р**  **19.03.2020** | **Определен состав рабочей группы** |
| 4 | **Об утверждении Порядка предоставления из бюджета Купинского района Новосибирской области некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреждениями, грантов в форме субсидий, в том числе предоставляемых на конкурсной основе бюджетным и автономным учреждениям, включая учреждения, в отношении которых администрация Купинского района Новосибирской области не осуществляет функции и полномочия учредителя,**  **типовой формы соглашения о предоставлении из бюджета Купинского района Новосибирской области некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреждениями, грантов в форме субсидий, в том числе предоставляемых по результатам проводимых конкурсов бюджетным и автономным учреждениям, включая учреждения, в отношении которых администрация Купинского района Новосибирской области не осуществляет функции и полномочия учредителя** | **№ 350**  **19.05.2020** | **Утвержден Порядок предоставления из бюджета Купинского района Новосибирской области некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреждениями, грантов в форме субсидий,** |
| 5 | **О внесении изменений в распоряжение администрации Купинского района Новосибирской области от 19.03.2020 № 152-р «О создании рабочей группы по реализации мероприятий государственной программы Новосибирской области «Комплексное развитие сельских территорий в Новосибирской области»** | **№ 540-р**  **05.10.2020** | **Внесено изменение в состав рабочей группы** |
| 6 | **О выделении средств** | **№ 380-р**  **16.07.2020** | **Выделение средств на поддержку МСП** |
| 7 | **О перечислении денежных средств** | **№ 566-р**  **19.10.2020** | **Выделение средств на поддержку МСП** |
| 8 | **Постановление «О прогнозе социально – экономического развития Купинского района Новосибирской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»** | **№918 16.12.2020** | **Утвержден прогноз социально – экономического развития Купинского района Новосибирской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»** |
| 9 | **Постановление администрации Купинского района Новосибирской области «Об утверждении плана проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых актов администрации Купинского района Новосибирской области, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности на 2021 год»** | **№812 11.11 2020** | **Утвержден план проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых актов** |
| 10 | **Решение сессии Совета депутатов Купинского района «О внесении изменений в решение Совета депутатов от 13.06.2017 № 119 «О проведении оценки регулирующего воздействия проектов**  **муниципальных нормативных правовых актов,**  **устанавливающих новые или изменяющих ранее**  **предусмотренные муниципальными нормативными**  **правовыми актами обязанности для субъектов**  **предпринимательской и инвестиционной**  **деятельности, и экспертизы муниципальных**  **нормативных правовых актов, затрагивающих**  **вопросы осуществления предпринимательской и**  **инвестиционной деятельности»** | **от 17.07.2020 № 318** | **Внесены изменения в пункты по конкуренции** |