ПРИЛОЖЕНИЕ

к приказу министерства

экономического развития

Новосибирской области

от 03.04.2017 № 34

**Отчет инвестиционного уполномоченного** **Купинского района**

**за 2021 год**

**1. Реализуемые инвестиционные проекты**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Инициатор проекта** | **Наименование проекта** | | **Сфера реализации проекта** | | **Период реализации проекта** | | | | | **Место расположения проекта** | **Стадия реализации проекта** | | **Объем инвестиций, тыс. рублей** | | | | | | | | | | | **Социальная эффективность проекта (например: создание новых рабочих мест, шт.)** | |
| **планируемый на весь срок реализации проекта** | | | | | | | **фактический** | | | |  | |
| **нарастающим итогом с начала отчетного года** | **нарастающим итогом с начала реализации проекта** | | |  | |
| **Реализуемые** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ООО «ВРК Купино» филиал Купинский | Строительство покрасочного цеха | | | производство | | | | 2019-2021 | г. Купино, Переездный переулок | | Выполнено | | 200 000,0 | | | | | 40 000,0 | | | | 200 000,0 | Рабочие места  Налоги в бюджет | | |
| ООО «ВРК Купино» филиал Купинский | Строительство холодного склада и проходной | | | производство | | | | 2021-2022 | г. Купино, Переездный переулок | | Выполнено | | 10 000,0 | | | | | 10 000,0 | | | | 10 000,0 | Рабочие места  Налоги в бюджет | | |
| ООО «Инвест» | Строительство торгово- офисного здания | | | торговля | | | | 2020-2021 | г Купино ул. Советов,2 | | Выполняется | | 20 000,0 | | | | | 11 000,0 | | | | 15 000,0 | Создание 15 новых рабочих мест | | |
| ИП Парфентьев Александр Николаевич | СТО | | | услуги | | | | 2018-2021 | | Г. Купино, ул. Элеваторская, 8а. | Выполняется | | 10 000,0 | | | | | 1 700,0 | | | | 9 000,0 | Рабочие места  Налоги в бюджет  Обустройство инфраструктуры | | |
| Турсунов Айём Довлатович | Фруктовый магазин | | | торговля | | | | 2019-2022 | | г. Купино  ул. Советов 164-166 | | Выполняется | | 20 000,0 | | | | 14 000,0 | | | | 14 000,0 | Рабочие места  Налоги в бюджет | | |
| ИП Абдазимова Е.В. | Строительство кондитерского магазина | | | торговля | | | | 2020-2021 | | г. Купино  ул. Набережная | | Выполняется | | 3 000,0 | | | | 100,0 | | | | 100,0 | Рабочие места  Налоги в бюджет | | |
| И.П. Марченко А.С. | Строительство магазина строительных материалов | | | торговля | | | | 2020-2021 | | г. Купино  ул. Набережная, 118/1 | | Выполняется | | 12 000,0 | | | | 11 000,0 | | | | 11 000,0 | Рабочие места  Налоги в бюджет | | |
| ИП Бондаренко И.А. | Строительство магазина «Солнечный» | | | торговля | | | | 2020-2021 | | г. Купино  ул. Советов,47 | | Выполняется | | 20 000,0 | | | | 18 000,0 | | | | 18 000,0 | Рабочие места  Налоги в бюджет | | |
| ИП Чурсин А.А. | Реконструкция здания под офисное помещение | | | услуги | | | | 2020-2021 | | г. Купино  ул. Н. Городок,86 | | Выполнено | | 3 000,0 | | | | 3 000,0 | | | | 3 000,0 | Рабочие места  Налоги в бюджет | | |
| ИП Давыденко В.В. | Строительство СТО, автомагазина | | | услуги | | | | 2020-2021 | | г. Купино, ул. Рабочая, 135 | | Выполняется | | 10 000,0 | | | | 9 000,0 | | | | 9 000,0 | Рабочие места  Налоги в бюджет | | |
| ИП Потемкин С.М. | Автомойка самообслуживания | | | услуги | | | | 2020-2021 | | г. Купино, ул. Рабочая, 122 | | Выполнено | | 10 000,0 | | | | 10 000,0 | | | | 10 000,0 | Рабочие места  Налоги в бюджет | | |
| ИП Юсубов А.А. | Строительство магазина | | | торговля | | | | 2021-2022 | | г. Купино, ул. Советов, 146 | | Выполняется | | 40 000,0 | | | | 18 000,0 | | | | 18 000,0 | Рабочие места  Налоги в бюджет | | |
| ИП Шаров К.А. | Строительство магазина | | | торговля | | | | 2021-2022 | | г. Купино, ул. Маяковского | | Выполняется | | 10 000,0 | | | | 8 000,0 | | | | 8 000,0 | Рабочие места  Налоги в бюджет | | |
| ИП Шевцова И.В. | Строительство магазина | | | торговля | | | | 2021-2022 | | г. Купино, ул. Советов, 97 а | | Выполняется | | 20 000,0 | | | | 5 000,0 | | | | 5 000,0 | Рабочие места  Налоги в бюджет | | |
| Шипицин А. Г. | Строительство магазина хозтоваров | | | торговля | | | | 2021-2023 | | г. Купино, ул. Советов, 32 | | Выполняется | | 20 000,0 | | | | 6 000,0 | | | | 6 000,0 | Рабочие места  Налоги в бюджет | | |
| ИП Глава КФХ Романченко В.В. | Покупка скота | | | Сельское хозяйство | | | | 2021 | | с. Метелево | | Выполнено | | 10 470,0 | | | | 10 470,0 | | | | 10 470,0 | Создание условий для развития животноводства | | |
| ЗАО «Верный путь» | Покупка скота | | | Сельское хозяйство | | | | 2021 | | д. Киргинцево | | Выполнено | | 325,0 | | | | 325,0 | | | | 325,0 | Создание условий для развития животноводства | | |
| АО «Новосельское» | Монтаж дельто-скреппера в животноводческом комплексе | | | Сельское хозяйство | | | | 2021 | | с. Новоселье | | Выполняется | | 500,0 | | | | 500,0 | | | | 500,0 | Создание условий для развития животноводства | | |
| ИП Глава КФХ Глагольев Н.И. | Установка зерноочистительного комплекса | | | Сельское хозяйство | | | | 2021 | | г. Купино | | Выполнено | | 20 000,0 | | | | 17 000,0 | | | | 17 000,0 | Создание условий для развития животноводства | | |
| ЗАО «Лукошино» | Покупка скота | | | Сельское хозяйство | | | | 2021 | | д. Лукошино | | Выполнено | | 14 000,0 | | | | 14 000,0 | | | | 14 000,0 | Создание условий для развития животноводства | | |
| ОАО «Новониколаевка» | Покупка скота | | | Сельское хозяйство | | | | 2021 | | с. Новониколаевка | | Выполнено | | 207,0 | | | | 207,0 | | | | 207,0 | Создание условий для развития животноводства | | |
| ИП Глава КФХ Романченко В.В. | Реконструкция помещения для содержания коров | | | Сельское хозяйство | | | | 2021 | | с. Метелево | | Выполняется | | 25 000,0 | | | | 25 000,0 | | | | 25 000,0 | Создание условий для развития животноводства | | |
| АО «Маяк» | Покупка скота | | | Сельское хозяйство | | | | 2021 | | д. Петровка | | Выполнено | | 112,0 | | | | 112 ,0 | | | | 112,0 | Создание условий для развития животноводства | | |
| АО «Новосельское» | Покупка скота | | | Сельское хозяйство | | | | 2021 | | с. Новоселье | | Выполнено | | 4 200,0 | | | | 4 200,0 | | | | 4 200,0 | Создание условий для развития животноводства | | |
| ЗАО им. Ленина | Силосные траншеи | | | Сельское хозяйство | | | | 2021 | | с. Новоключи | | Выполнено | | 45 000,0 | | | | 45 000,0 | | | | 45 000,0 | Создание условий для развития животноводства | | |
| ОАО «Стеклянное» | Строительство зерноочистительного комплекса | | | Сельское хозяйство | | | | 2021-2022 | | с. Стеклянное | | Выполняется | | 23 000,0 | | | | 5 000,0 | | | | 5 000,0 | Создание условий для развития растениеводства | | |
| Министерство образования  Новосибирской области | Приобретение оборудования и ремонт зоны- для реализации основных и доп. программ цифрового и гуманитарного профилей МКОУ СОШ №80 | | | Образование | | | | 2021 | | г.Купино, ул. Советов, 261 | | Выполнено | | 3 497,622 | | | | 3 497,622 | | | | 3 497,622 | Создание комфортных условий | | |
| Министерство образования  Новосибирской области | Приобретение оборудования и ремонт зоны- для реализации основных и доп. программ цифрового и гуманитарного профилей Новосельской СОШ | | | Образование | | | | 2021 | | Купинский район, с.Новоселье | | Выполнено | | 2957,499 | | | | 2957,499 | | | | 2957,499 | Создание комфортных условий | | |
| Министерство образования  Новосибирской области | Приобретение оборудования и ремонт зоны для реализации и доп. программ Яркульской СОШ | | | Образование | | | | 2021 | | Купинский район, с. Яркуль | | Выполнено | | 3 222,16 | | | | 3 222,16 | | | | 3 222,16 | Создание комфортных условий | | |
| Министерство образования  Новосибирской области | Приобретение оборудования и ремонт доп. зоны Лягушенской СОШ | | | Образование | | | | 2021 | | Купинский район, с.Лягушье | | Выполнено | | 2 940,295 | | | | 2 940,295 | | | | 2 940,295 | Создание комфортных условий | | |
| Министерство образования  Новосибирской области | Приобретение оборудования для создания новых мест доп. образования в 24 школах | | | Образование | | | | 2021 | | Купинский район | | Выполнено | | 17 744,3 | | | | 17 744,3 | | | | 17 744,3 | Создание комфортных условий | | |
| Министерство образования  Новосибирской области | Ремонт в МБОУ Купинской школе-интернат №2 | | | Образование | | | | 2021 | | г.Купино, ул. Р.Люксембург, 13 | | Выполнено | | 1 000,0 | | | | 1 000,0 | | | | 1 000,0 | Создание комфортных условий | | |
| Министерство образования  Новосибирской области | Ремонт первого этажа в МБОУ Купинской школе-интернат №1 | | | Образование | | | | 2021 | | г.Купино, ул.Маяковского, 3 | | Выполнено | | 2 000,0 | | | | 2 000,0 | | | | 2 000,0 | Создание комфортных условий | | |
| Министерство образования  Новосибирской области | Ремонт кровли в МБОУ Купинской школе-интернат №1 | | | Образование | | | | 2021 | | г.Купино, ул.Маяковского, 3 | | Выполнено | | 7 964,4 | | | | 7 964,4 | | | | 7 964,4 | Создание комфортных условий | | |
| Министерство образования  Новосибирской области | Аварийно-восстановит работы МБОУ СОШ №105 | | | Образование | | | | 2021 | | г. Купино | | Выполнено | | 81374,78 | | | | 81374,78 | | | | 81374,78 | Создание комфортных условий | | |
| Администрация г. Купино | Благоустройство спортивной площадки в г. Купино | | | Благоустройст  во | | | | 2021 | | г. Купино | | Выполнено | | 2 765,834 | | | | 2 765,834 | | | | 2 765,834 | Благоустройство территории | | |
| Администрация Благовещенского сельсовета | Энергосбережение, благоустройство уличного освещения с.Благовещенка | | | Благоустройство | | | | 2021 | | с. Благовещенка | | Выполнено | | 245,188 | | | | 245,188 | | | | 245,188 | Благоустройство территории | | |
| Администрация Чаинского сельсовета | Устройство детской площадки в с. Мальково | | | Благоустройст  во | | | | 2021 | | д. Мальково | | Выполнено | | 139,376 | | | | 139,376 | | | | 139,376 | Благоустройство территории | | |
| Администрация Яркульского сельсовета | Благоустройство парковой зоны в с.Яркуль | | | Благоустройст  во | | | | 2021 | | с.Яркуль | | Выполнено | | 1 329,386 | | | | 1 329,386 | | | | 1 329,386 | Благоустройство территории | | |
| Администрация Сибирского сельсовета | Ограждение кладбища в д.Алексеевка | | | Содержание мест захоронения | | | | 2021 | | д. Алексеевка | | Выполнено | | 692,933 | | | | 692,933 | | | | 692,933 | Благоустройство территории кладбища | | |
| Администрация Лягушенского сельсовета | Устройство детской площадки в д. Лукошино | | | Благоустройст  во | | | | 2021 | | с. Лягушье | | Выполнено | | | 447,238 | | | 447,238 | | | | 447,238 | Благоустройство территории | | |
| Администрация Стеклянского сельсовета | Благоустройство детской площадки «Счастливый островок детства» | | | Благоустройст  во | | | | 2021-2022 | | с. Стеклянное | | Выполняется | | | 1 108,215 | | |  | | | |  | Благоустройство территории | | |
| Администрация Ленинского сельсовета | Ограждение территории сельского клуба в с. Зятьковка | | | Благоустройст  во | | | | 2021 | | с. Зятьковка | | Выполнено | | | 407,026 | | | 407,026 | | | | 407,026 | Благоустройство территории | | |
| Администрация Рождественского сельсовета | Энергосбережение, благоустройство уличного освещения | | | Благоустройство | | | | 2021 | | с. Рождественка | | Выполнено | | | 297,534 | | | 297,534 | | | | 297,534 | Благоустройство территории | | |
| Администрация Вишневского сельсовета | Приведение в надлежащее состояние ограждения кладбища в д.Вишневка | | | Содержание мест захоронения | | | | 2021 | | д. Вишневка | | Выполнено | | | 1 528,289 | | | 1 528,289 | | | | 1 528,289 | Благоустройство территории  кладбища | | |
| Администрация Копкульского сельсовета | Ограждение кладбища в д.Чумашки | | | Содержание мест захоронения | | | | 2021 | | д. Чумашки | | Выполнено | | 1 563,138 | | | | 1 563,138 | | | | 1 563,138 | Благоустройство территории кладбища | | |
| Администрация Медяковского сельсовета | Приведение в надлежащее состояние ограждения кладбища в д.Спасск | | | Содержание мест захоронения | | | | 2021 | | д. Спасск | | Выполнено | | 737,288 | | | | 737,288 | | | | 737,288 | Благоустройство территории кладбища | | |
| Администрация Новосельского сельсовета | Благоустройство ограждения кладбища в с. Новоселье | | | Содержание мест  захоронения | | | | 2021 | | с. Новоселье | | Выполнено | | 1 206,095 | | | | 1 206,095 | | | | 1 206,095 | Благоустройство территории кладбища | | |
| Администрация Новоключевского сельсовета | Устройство ограждения кладбища в с. Новоключи | | | Содержание мест  захоронения | | | | 2021-2022 | | с. Новоключи | | Выполняется | | 1 195,637 | | | |  | | | |  | Благоустройство территории кладбища | | |
| Администрация Новониколаевского сельсовета | Устройство ограждения кладбища в д.Новониколаевка | | | Благоустройст  во | | | | 2021 | | д. Новониколаевка | | Выполнено | | 1 032,892 | | | | 1 032,892 | | | | 1 032,892 | Благоустройство территории кладбища | | |
| Администрация г. Купино | Благоустройство ул. Переездный переулок | | | Благоустройство | | | | 2020-2021 | | Г. Купино, ул.Переездный переулок | | Выполнено | | | 76 051,958 | | | 64 779,38 | | | | 76 051,958 | Обустройство инфраструктуры | | |
| МОО КР НСО «Центр национальных культур» | Проект «Сибиряки добровольцы» | | | социальная | | | | 2021 | | г. Купино | | Выполнено | | | 441,9 | | | 441,9 | | | | 441,9 | Создание панорамной экспозиции военных лет | | |
| МОО КР НСО «Центр национальных культур» | Проект «О героях не все рассказано» | | | социальная | | | | 2021 | | г. Купино | | Выполнено | | | 415,0 | | | 415,0 | | | | 415,0 | Создание действующей экспозиции | | |
| Общественная организация «Родник» | Проект «Песнь о Родине» | | | социальная | | | | 2021 | | Купинский район | | Выполнено | | | 400,9 | | | 400,9 | | | | 400,9 | Проведение фестиваля «Дедовские чтения» | | |
| ТОС «Советский»  Вишневского МО | Благоустройство территории Советского ДК | | | социальная | | | | 2021 | | п. Советский | | Выполнено | | | 49,8 | | | 49,8 | | | | 49,8 | Создание комфортных условий | | |
| ТОС «Тюменка» Яркульского МО | Благоустройство территории ТОС | | | социальная | | | | 2021 | | Яркульское МО | | Выполнено | | | 43,0 | | | 43,0 | | | | 43,0 | Создание комфортных условий | | |
| ТОС «Советов» г. Купино | Ограждение парка ВЛКСМ | | | социальная | | | | 2021 | | г. Купино | | Выполнено | | | 375,0 | | | 375,0 | | | | 375,0 | Создание комфортных условий | | |
| ТОС «ул. Почтовая» Новоключевского МО | Установка детской площадки на территории ТОС | | | социальная | | | | 2021 | | с. Новоключи | | Выполнено | | | 135,0 | | | 135,0 | | | | 135,0 | Создание комфортных условий | | |
| ТОС «Центральный» г. Купино | Благоустройство «Аллеи лидеров» | | | социальная | | | | 2021 | | г. Купино | | Выполнено | | | 88,2 | | | 88,2 | | | | 88,2 | Создание комфортных условий | | |
| ТОС «Центральная1» Новоключевского МО | Благоустройство территории ТОС, установка лавочек | | | социальная | | | | 2021 | | с. Новоключи | | Выполнено | | | 27,0 | | | 27,0 | | | | 27,0 | Создание комфортных условий | | |
| ТОС «Будущее детям» г. Купино | Установка шлагбаума на территории ТОС, возле музея | | | социальная | | | | 2021 | | г. Купино | | Выполнено | | | 60,0 | | | 60,0 | | | | 60,0 | Создание комфортных условий | | |
| Местная общественная организация «Родник»,  Администрация Купинского р-на | Создание Пушкинского уголка на территории центрального парка г. Купино. | | | социальная | | | | 2021-2022 | | г. Купино | | Выполняется | | | 388,16 | | | 388,16 | | | | 388,16 | Создание комфортных условий | | |
| Минкультуры НСО  Администрация Купинского района | Укрепление материально-технической базы учреждений культуры | | | Культура | | | | 2021 | | г. Купино,  с. Медяково | | Выполнено | | | 1 820,5 | | | 1 820,5 | | | | 1 820,5 | Создание комфортных условий | | |
| Минкультуры НСО | Капитальный ремонт Копкульского КДЦ | | | Культура | | | | 2021 | | с. Копкуль | | Выполнено | | | 146,5 | | | 146,5 | | | | 146,5 | Создание комфортных условий | | |
| Минкультуры НСО | Капитальный ремонт МАУ РДК | | | Культура | | | | 2021 | | г. Купино | | Выполняется | | | 5 488,0 | | | 5 488,0 | | | | 5 488,0 | Создание комфортных условий | | |
| Минкультуры НСО | Комплектование книжных фондов библиотек | | | Культура | | | | 2021 | | г. Купино | | Выполнено | | | 706,624 | | | 706,624 | | | | 706,624 | Пополнение книжных фондов | | |
| Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | Приобретение оборудования для сенсорной комнаты | | | социальная | | | | 2020-2021 | | г. Купино | | Выполнено | | | 599,94 | | | 174,9 | | | | 583,0 | Инновационный социальный проект «Жизнь на кончиках пальцев» | | |
| Администрация Купинского района, МАОУ ДО "Купинская ДЮСШ" | Укрепление материально-технической базы | | | Физкультура и спорт | | | | 2021 | | г. Купино | | Выполнено | | | 498,0 | | | 498,0 | | | | 498,0 | Улучшение качества обслуживания населения | | |
| ООО «Трансхимэкспорт», ООО «Метелица» АО «Купинский элеватор» | Реконструкция элеватора | | | Перерабатывающая промышленность | | | | 2020-2022 | | г. Купино | | Выполняется | | | 15 000,0 | | | 14 409,0 | | | | 14 409,0 | Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности | | |
| ООО «Трансхимэкспорт» ООО «Метелица» | Строительство элеваторного комплекса, вместимостью 120000 тонн | | | Перерабатывающая промышленность | | | | 2019-2022 | | г. Купино | | Выполняется | | | 60 000,0 | | | 42 180,0 | | | | 42 180,0 | Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности | | |
| Министерство ЖКХ и Э НСО, г. Купино | Благоустройство придомовой территории дома по ул.Матросова, 8 в городе Купино | | | жилищно-коммунальное хозяйство | | | | 2021-2022 | | г. Купино | | Выполнено | | | 6 303,4 | | | 6 303,4 | | | | 6 303,4 | Благоустройство территории | | |
| Министерство ЖКХ и Э НСО, г. Купино | Благоустройство придомовой территории дома по адресу: ул. Новый Городок 88 в городе Купино | | | жилищно-коммунальное хозяйство | | | | 2021 | | г. Купино | | Выполнено | | | 540,9 | | | 540,9 | | | | 540,9 | Благоустройство территории | | |
| Министерство ЖКХ и Э НСО, г. Купино | Благоустройство пешеходной зоны по ул. Набережная в городе Купино | | | жилищно-коммунальное хозяйство | | | | 2021-2022 | | г. Купино | | Выполнено | | | 7 153,9 | | | 7 153,9 | | | | 7 153,9 | Благоустройство территории | | |
| Министерство ЖКХ и Э НСО, г. Купино | Благоустройство мемориала труженикам тыла по ул. М. Горького в городе Купино | | | жилищно-коммунальное хозяйство | | | | 2021 | | г. Купино | | Выполнено | | | 3 110 ,2 | | | 3 110 ,2 | | | | 3 110 ,2 | Благоустройство территории | | |
| Министерство ЖКХ и Э НСО, г. Купино | Ограждение общественного пространства по п. Переездному | | | жилищно-коммунальное хозяйство | | | | 2021 | | г. Купино | | Выполнено | | | 11 272,6 | | | 11 272,6 | | | | 11 272,6 | Благоустройство территории | | |
| Администрация Купинского района | Кап. ремонт а/д по ул. 1-я Вокзальная г. Купино | | | Дорожная инфраструктура | | | | 2020-2021 | | г. Купино | | Выполнено | | | 35 343,27 | | | 31607,45 | | | | 32335,95 | Обеспечение безопасности дорожного движения | | |
| Администрация Новоключевского сельсовета | Реконструкция а/д ул. Молодежная и переулку к ул. Молодежная от д.№1 до ул. Центральная д.34 в д. Петровка | | | Дорожная инфраструктура | | | | 2021-2023 | | Купинский район, д. Петровка | | Выполнен1 этап | | | 16 268,4 | | | 16 193,0 | | | | 16 193,0 | Обеспечение безопасности дорожного движения | | |
| Администрация Купинского района | Ремонт а/д по ул. 1-я Аксенова | | | Дорожная инфраструктура | | | | 2021 | | г. Купино | | Выполнено | | | 38 506,2 | | | 38 445,4 | | | | 38 445,4 | Транспортная доступность | | |
| Администрация Купинского района | Ремонт внутрипоселенческой дороги | | | Дорожная инфраструктура | | | | 2021- 2022 | | д.Камышино | | Выполнено | | | 10 148,8 | | | 10 148,8 | | | | 10 148,8 | Обеспечение безопасности дорожного движения | | |
| Администрация Рождественского сельсовета | Ремонт сельского клуба в с. Рождественка | | | Культура | | | | 2021 | | с.Рождественка | | Выполнено | | | 354,63 | | | 354,63 | | | | 354,63 | Улучшение предоставления услуг культуры | | |
| Администрация Ленинского сельсовета | Ремонт сельского клуба в с. Зятьковка | | | Культура | | | | 2021 | | с. Зятьковка | | Выполнено | | | 757,0 | | | 757,0 | | | | 757,0 | Улучшение предоставления услуг культуры | | |
| Администрация Яркульского сельсовета | Ремонт КДЦ в с.Яркуль | | | Культура | | | | 2021 | | с. Яркуль | | Выполнено | | | 424,075 | | | 424,075 | | | | 424,075 | Улучшение предоставления услуг культуры | | |
| Администрация Новосельского сельсовета | Ремонт КДЦ в с. Новоселье | | | Культура | | | | 2021 | | с. Новоселье | | Выполнено | | | 280,0- депутатские579,336 - областные | | | 280,0- депутатские 579,336 - областные | | | | 280,0- депутатские 579,336 - областные | Улучшение предоставления услуг культуры | | |
| Минсельхоз, Администрация Яркульского сельсовета | Строительство водозаборной скважины с модульной станцией водоподготовки | | | ЖКХ | | | | 2021 | | д. Тюменка | | Выполнено | | | 32 883,0 | | | 32 883,0 | | | | 32 883,0 | Обеспечение качественной питьевой водой | | |
| Министерство здравоохранения НСО | Строительство ФАП в д. Новониколаевка | | | Здравоохранение | | | | 2021 | | д.  с.Новониколаевка | | Выполнено | | | 10 000,0 | | | 10 000,0 | | | | 10 000,0 | Обеспечение доступности медицинской помощи | | |
| **Планируемые к реализации** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Администрация Купинского района | | Строительство спортивного зала в д.Новониколаевка | образование | | | 2023 | | | | д. Новониколаевка | | подготовка ПСД | | | | | 44601,16 | |  | | |  | | | Создание условий для социализации учащейся молодежи |
| Администрация Купинского района | | Ремонт спортивного зала в МКОУ Купинская школа-интернат № 1 | образование | | | 2021-2022 | | | | г. Купино, ул. Маяковского,3 | | Разработка ПСД | | | | | 6 000,0 | |  | | |  | | | Создание условий для социализации детей и учащейся молодежи |
| Администрация Купинского района | | Ремонт спортивного зала в МКОУ Яркульской СОШ | образование | | | 2022-2023 | | | | Купинский район, с.Яркуль | | Разработка ПСД | | | | | 3 000,0 | |  | | |  | | | Создание условий для социализации детей и учащейся молодежи |
| Администрация Купинского района | | Строительство общежития на 150 мест для студентов медицинского техникума | Социальная | | | 2021г-2022 | | | | г.Купино | | подготовка документов для проектирования объекта | | | | | 120 000,0 | |  | | |  | | | Создание условий для социализации детей и учащейся молодежи |
| Администрация Купинского района | | Строительство пристройки к МКОУ Лукошинской СОШ | образование | | | 2021-2023 | | | | д. Лукошино | | подготовка документов | | | | | 105009,07 | |  | | |  | | | Создание комфортных условий |
| Администрация Купинского района | | Полигон твердых бытовых отходов | экология | | | 2021-2022 | | | | г. Купино | | Подготовка документации в экспертизу | | | | | 174958,27 | |  | | |  | | | Создание комфортных условий |
| Администрация Вишневского сельсовета | | Ремонт кровли и замена окон в д\с «Березка» структурного подразделения МБУ Советская СОШ | образование | | | 2022 | | | | п. Советский | | Разработано ПСД | | | | | 12 619,8 | |  | | |  | | | Создание комфортных условий |
| Администрация Вишневского сельсовета | | Капитальный ремонт кровли в здании МБУ Советская СОШ | образование | | | 2022 | | | | п. Советский | | Разработано ПСД | | | | | 11 373,02 | |  | | |  | | | Создание комфортных условий |
| Администрация Купинского района | | Ремонт кровли в МКДОУ Киргинцевский д/с «Колосок» | образование | | | 2022-2023 | | | | д. Киргинцево | | Разработка ПСД | | | | | 5 000,0 | |  | | |  | | | Создание комфортных условий |
| Администрация Купинского района | | Ремонт кровли в Киргинцевской СОШ | образование | | | 2022-2023 | | | | д. Киргинцево | | Разработка ПСД | | | | | 5 000,0 | |  | | |  | | | Создание комфортных условий |
| Администрация Купинского района | | Реконструкция МКОУ СОШ  №148 | образование | | | 2023 | | | | г. Купино | | Разработка ПСД | | | | | 68365,07 | |  | | |  | | | Создание комфортных условий |
| Администрация Купинского района | | Реконструкция МКОУ Камышинская СОШ | образование | | | 2021-2022 | | | | д. Камышино | | Разработка ПСД | | | | | 77 044,1 | |  | | |  | | | Создание комфортных условий |
| Администрация Купинского района | | Кап. ремонт МКОУ Лягушенской СОШ | образование | | | 2022 | | | | с. Лягушье | | ПСД в экспертизе | | | | | 33127,8 | |  | | |  | | | Создание комфортных условий |
| Администрация Купинского района | | Реконструкция МБОУ Новониколаевской СОШ | образование | | | 2023 | | | | д. Новониколаевка | | планируемая | | | | | 36 291,85 | |  | | |  | | | Создание комфортных условий |
| Администрация Купинского района | | Капитальный ремонт Новорозинской ООШ структурного подразделения МБОУ Новониколаевской СОШ | образование | | | 2023 | | | | с. Новорозино | | планируемая | | | | | 19 513,72 | |  | | |  | | | Создание комфортных условий |
| Администрация Купинского района | | Капитальный ремонт МБОУ Метелевской СОШ | образование | | | 2023 | | | | с. Метелево | | планируемая | | | | | 58 317,58 | |  | | |  | | | Создание комфортных условий |
| Администрация Купинского района | | Реконструкция МКОУ Петровской ООШ | образование | | | 2023 | | | | д. Петровка | | планируемая | | | | | 59 580,38 | |  | | |  | | | Создание комфортных условий |
| Администрация Купинского района | | Реконструкция МБУ "Купинский районный музейно - мемориальный комплекс" | культура | | | 2023 | | | | г. Купино | | планируемая | | | | | 49 752,41 | |  | | |  | | | Создание комфортных условий |
| ООО «Трансхимэкспорт» АО «Купинский элеватор» | | Строительство масло  экстракционного завода | Перерабатывающая промышленность | | | 2022-2025 | | | | г. Купино | | планируемая | | | | | 2 000 000,0 | |  | | |  | | | Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности |
| Министерство культуры НСО | | Создание модельной библиотеки | культура | | | 2023 | | | | г. Купино | | планируемая | | | | | 5 000,0 | |  | | |  | | | Создание комфортных условий |
| Администрация Купинского района Администрация Лягушенского сельсовета | | Строительство модульной котельной в д. Лукошино | ЖКХ | | | 2024 | | | | с. Лукошино | | планируемая | | | | | 30983,45 | |  | | |  | | | Обеспечение тепловой энергией |
| Администрация Купинского района Администрация Новосельского сельсовета | | Строительство модульной установки водоподготовки в с. Новоселье | ЖКХ | | | 2024 | | | | с. Новоселье | | планируемая | | | | | 4 843,5 | |  | | |  | | | Обеспечение качественной питьевой водой |
| Администрация Купинского района Администрация Новосельского сельсовета | | Строительство водозаборной скважины с модульной установкой водоподготовки в д. Киргинцево | ЖКХ | | | 2024 | | | | д. Киргинцево | | планируемая | | | | | 32 388,0 | |  | | |  | | | Обеспечение качественной питьевой водой |
| Администрация Купинского района Администрация Стеклянского сельсовета | | Реконструкция системы водоснабжения в с. Стеклянное | ЖКХ | | | 2024 | | | | с. Стеклянное | | планируемая | | | | | 33 649,1 | |  | | |  | | | Обеспечение качественной питьевой водой |
| Администрация Копкульского сельсовета | | Реконструкция системы теплоснабжения тепловой сети 2Д=100-200мм протяженностью 800м | ЖКХ | | | 2024 | | | | с. Копкуль | | планируемая | | | | | 7150.7 | |  | | |  | | | Обеспечение тепловой энергией |
| Администрация Вишневского сельсовета | | Реконструкция тепловой сети в п.Советский Купинского района НСО | ЖКХ | | | 2024 | | | | п. Советский | | планируемая | | | | | 17 309,82 | |  | | |  | | | Обеспечение тепловой энергией |
| Администрация Метелевского сельсовета | | Строительство модульной котельной с. Метелево с теплосетями | ЖКХ | | | 2024 | | | | с. Метелево | | планируемая | | | | | 26 557,86 | |  | | |  | | | Обеспечение тепловой энергией |
| Администрация Купинского района | | Ремонт дороги по ул. Молодежная в с. Метелево | дорожная инфраструктура | | | | 2022 | | | с.Метелево | | планируемая | | | | 5 283,05 | | |  | | |  | | | Транспортная доступность |
| Администрация Купинского района | | Ремонт дороги а/д. по ул. Мичурина в г. Купино | дорожная инфраструктура | | | | 2022-2024 | | | г. Купино | | планируемая | | | | 145 000,0 | | |  | | |  | | | Транспортная доступность |
| Администрация Стеклянского сельсовета | | Ремонт переулков №1-5 в с. Стеклянное | дорожная инфраструктура | | | | 2022-2023 | | | с. Стеклянное | | планируемая | | | | 12 500,0 | | |  | | |  | | | Транспортная доступность |
| Администрация Медяковского сельсовета | | Ремонт а/д по ул. Центральная в д. Веселый Кут | дорожная инфраструктура | | | | 2022-2024 | | | д. Веселый Кут | | планируемая | | | | 14 700,0 | | |  | | |  | | | Транспортная доступность |
| Администрация Копкульского сельсовета | | Ремонт а/д по ул. Озерная в д. Чумашки | дорожная инфраструктура | | | | 2023-2024 | | | д. Чумашки | | Разработка ПСД | | | | 16 000,0 | | |  | | |  | | | Транспортная доступность |
| Администрация Лягушенского сельсовета | | Ремонт а/д по ул. Бельского в с.Лягушье | дорожная инфраструктура | | | | 2023-2024 | | | с. Лягушье | | Разработка ПСД | | | | 10 000,0 | | |  | | |  | | | Транспортная доступность |
| Администрация Купинского района | | Строительство 13и кв. жилого дома для служебного жилья | жилье | | | | 2022 | | | г. Купино | | планируемая | | | | 28 000,0 | | |  | | |  | | | Обеспечение жильем |
| Администрация Купинского района | | Реконструкция здания ДШИ (здание суда) | образование | | | | 2021-2023 | | | г. Купино | | Разработка ПСД | | | | 35 000,0 | | |  | | |  | | | Создание комфортных условий для детей |
| Администрация Купинского района | | Строительство детского сада-яслей в г. Купино | образование | | | | 2022-2025 | | | г. Купино | | планируемая | | | |  | | |  | | |  | | | Создание комфортных условий |
| Министерство здравоохранения НСО | | Строительство ФАП | Здравоохранение | | | | 2023  2022  2024  2024  2023  2023  2022 | | | д. Вороновка  д. Михайловка  д. Киргинцево  д. Веселый Кут с. Медяково  п. Советский  с. Новоключи | | планируемая | | | |  | | |  | | |  | | | Обеспечение доступности медицинской помощи |
| Администрация Купинского района | | Строительство спортзала в МКОУ СОШ № 105 | образование | | | | 2023 | | | г. Купино | | Разработка ПСД | | | | 90590,15 | | |  | | |  | | | Создание условий  для учащейся молодежи |
| Администрация Купинского района | | Капитальный ремонт и обновление спортивных сооружений стадиона «Олимп» в г.Купино | спорт | | | | 2023 | | | г. Купино | | планируемая | | | | 133445,04 | | |  | | |  | | | Доступность спортивных сооружений |
| Администрация г.Купино | | Строительство станции водоочистки в г. Купино | ЖКХ | | | | 2023 | | | г. Купино | | планируемая | | | | 6139,79 | | |  | | |  | | | Обеспечение тепловой энергией |
| Администрация г.Купино | | Строительство водопровода по ул.Магистральная в г. Купино | ЖКХ | | | | 2023 | | | г. Купино | | планируемая | | | | 8150,90 | | |  | | |  | | | Обеспечение водой |
| Администрация г.Купино | | Реконструкция водопровода в г.Купино | ЖКХ | | | | 2023 | | | г. Купино | | планируемая | | | | 43964,73 | | |  | | |  | | | Обеспечение водой |
| Администрация г.Купино | | Реконструкция тепловых сетей по ул. Новый городк с подключением жилого микрорайона к котельной № 10 в г. Купино | ЖКХ | | | | 2023 | | | г. Купино | | планируемая | | | | 35964,94 | | |  | | |  | | | Обеспечение тепловой энергией |
| Администрация Ленинского сельсовета | | Строительство водопровода в д. Камышино | ЖКХ | | | | 2023 | | | д. Камышино | | планируемая | | | | 37522,28 | | |  | | |  | | | Обеспечение водой |
| Администрация г.Купино | | Капитальный ремонт д/сада «Сказка» | образование | | | | 2023 | | | г. Купино | | планируемая | | | | 41617,84 | | |  | | |  | | | Создание комфортных условий для детей |
| Администрация Стеклянского сельсовета | | Капитальный ремонт КДЦ в с.Стеклянное | культура | | | | 2023 | | | с. Стеклянное | | планируемая | | | | 19892,12 | | |  | | |  | | | Создание комфортных условий |
| Администрация Стеклянского сельсовета | | Реконструкция детского сада "Сказка" в с.Стеклянное | образование | | | | 2023 | | | с. Стеклянное | | планируемая | | | | 25160,77 | | |  | | |  | | | Создание комфортных условий |
| Администрация Стеклянского сельсовета | | Капитальный ремонт МКОУ Стекляннской СОШ | образование | | | | 2023 | | | с. Стеклянное | | планируемая | | | | 19 330,30 | | |  | | |  | | | Создание комфортных условий |
| Минкультуры НСО  Администрация Купинского района | | Укрепление материально-технической базы учреждений культуры | Культура | | | | 2022 | | | г. Купино,  с. Медяково | | планируемая | | | | 1 646,6 | | |  | | |  | | | Создание комфортных условий |
| Минкультуры НСО | | Комплектование книжных фондов библиотек | Культура | | | | 2021 | | | г. Купино | | планируемая | | | | 357,2 | | |  | | |  | | | Пополнение книжных фондов |
| Администрация г. Купино | | Благоустройство старого кладбища в городе Купино | Благоустройство | | | | 2022 | | | г. Купино | | планируемая | | | | 1 805,3 | | |  | | |  | | | Содержание мест захоронения |
| Благовещенский сельсовет | | Ремонт крыльца и установка пандуса в Благовещенском ДК | Благоустройство | | | | 2022 | | | д. Благовещенка | | планируемая | | | | 261,3 | | |  | | |  | | | Создание комфортных условий |
| Вишневский сельсовет | | Ремонт крыльца и установка пандуса в ДК п. Советский | Благоустройство | | | | 2022 | | | п. Советский | | планируемая | | | | 466,9 | | |  | | |  | | | Создание комфортных условий |
| Копкульский сельсовет | | Благоустройство ограждения кладбища с. Копкуль | Благоустройство | | | | 2022 | | | с. Копкуль | | планируемая | | | | 1 678,2 | | |  | | |  | | | Содержание мест захоронения |
| Лягушениский сельсовет | | Устройство детской игровой площадки в с. Лягушье | Благоустройство | | | | 2022 | | | с. Лягушье | | планируемая | | | | 905,6 | | |  | | |  | | | Создание комфортных условий |
| Ленинский сельсовет | | Ограждение территории сельского клуба д. Камышино | Благоустройство | | | | 2022 | | | д. Камышино | | планируемая | | | | 453,7 | | |  | | |  | | | Создание комфортных условий |
| Медяковский сельсовет | | Благоустройство приведение в надлежащее состояние ограждения кладбища в д. Украинка | Благоустройство | | | | 2022 | | | д. Украинка | | планируемая | | | | 883,5 | | |  | | |  | | | Содержание мест захоронения |
| Метелевский сельсовет | | Благоустройство ограждения кладбища д.Березовка | Благоустройство | | | | 2022 | | | д.Березовка | | планируемая | | | | 1 545,1 | | |  | | |  | | | Содержание мест захоронения |
| Новониколаевский сельсовет | | Устройство ограждения территории кладбища с.Новорозино | Благоустройство | | | | 2022 | | | д. Новорозино | | планируемая | | | | 1 355,6 | | |  | | |  | | | Содержание мест захоронения |
| Новосельский сельсовет | | Ограждение кладбища д.Киргинцево | Благоустройство | | | | 2022 | | | д. Киргинцево | | планируемая | | | | 1 545,1 | | |  | | |  | | | Содержание мест захоронения |
| Рождественский сельсовет | | Ремонт дороги с грунтовым типом покрытия в переходный тип покрытия (щебень) | Благоустройство | | | | 2022 | | | с. Рождественка | | планируемая | | | | 844,5 | | |  | | |  | | | Поддержание надлежащего технического состояния авто дорог местного значения и сооружений на них |
| Сибирский сельсовет | | Обеспечение мер пожарной безопасности в п.Сибирском и в д.Алексеевка, д.Куликовка | Благоустройство | | | | 2022 | | | п.Сибирском и в д.Алексеевка, д.Куликовка | | планируемая | | | | 425,4 | | |  | | |  | | | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в населенных пунктах |
| Стеклянский сельсовет | | Благоустройство фасада Дома культуры в селе Стеклянное | Благоустройство | | | | 2022 | | | с. Стеклянное | | планируемая | | | | 1 0303,6 | | |  | | |  | | | Создание комфортных условий |
| Чаинский сельсовет | | Благоустройство территории памятника участникам ВОВ в с.Чаинка | Благоустройство | | | | 2022 | | | с. Чаинка | | планируемая | | | | 550,5 | | |  | | |  | | | Создание комфортных условий |
| Яркульский сельсовет | | Ограждение кладбищ в с.Яркуль и д.Дружинино | Благоустройство | | | | 2022 | | | с.Яркуль и д.Дружинино | | планируемая | | | | 2 706,0 | | |  | | |  | | | Содержание мест захоронения |
| Минсельхоз, МО Купинского района НСО | | Обустройство площадок ТКО | ЖКХ | | | | 2022 | | | 14 МО Купинского района НСО | | планируемая | | | | 8 886,07 | | |  | | |  | | | Благоустройство |

**2. Проблемы, возникающие при реализации инвестиционных проектов**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование инвестиционного проекта | Проблема | Пути решения (действия инвестиционного уполномоченного) |
|  |  |  |

**3. Концессионные соглашения, соглашения о муниципально–частном партнерстве**

**(нарастающим итогом с начала отчетного года)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципального района (городского округа, органа власти) | Наименование проекта | Уровень реализации | Сфера реализации | Отрасль реализации | Форма реализации проекта | Нормативное основание реализации проекта | Способ реализации проекта | Статус реализации проекта | Основание реализации проекта | Статус соглашения | Дата подписания соглашения | Публичный партнер | Частный партнер | Дата ввода объекта в эксплуатацию | Срок реализации проекта (лет) | Технико-экономические параметры проекта | Общий объем инвестиций в реализацию проекта  (тыс. рублей) | Объем частных инвестиций в реализацию проекта (тыс. рублей) | Бюджетные обязательства (да/нет) | Объем бюджетных обязательств (тыс. рублей) | Иные условные бюджетные обязательства в проекте (да/нет) | Объем иных условных бюджетных обязательств в проекте (тыс. рублей) | Привлечение консультантов и советников (юридических лиц) для реализации проекта (да/нет) |
| Реализуемые | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Планируемые | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**4.Работа инвестиционных уполномоченных с обращениями инвесторов (за отчетный период)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Инициатор обращения** | **Дата обращения** | **Цель обращения** | **Результат рассмотрения обращения** | **Действия инвестиционного уполномоченного** | **Комментарии** |
| 1 | ИП Логвина Эльвира Викторовна | 20.01.2021 | Консультация по условиям и предоставлению займов в фонде микрофинансирования | Оказана информационная поддержка | Проведена консультация, направлена к специалисту по малому предпринимательству |  |
| 2. | ИП Бондаренко Андрей Николаевич | 15.01.2021 | Консультация по оказания финансовой поддержки СМиСП | Оказана информационная поддержка | Проведена консультация, направлена к специалисту по малому предпринимательству |  |
| 3. | ИП Боровской Виктор Григорьевич | 25.01.2021 | Получение субсидии на возмещение части затрат на приобретение оборудования | Оказана информационная поддержка | Проведена консультация, направлен к специалисту по малому предпринимательству |  |
| 4. | ИП Мелконян Саргис Абетнакович | 03.02.2021 | Консультация по оказания финансовой поддержки СМиСП | Оказана информационная поддержка | Проведена консультация, направлена к специалисту по малому предпринимательству |  |
| 5. | ИП Недопасенко Алексей Николаевич | 10.02.2021 | Консультация по условиям и предоставлению займов в фонде микрофинансирования | Оказана информационная поддержка | Проведена консультация, направлена к специалисту по малому предпринимательству |  |
| 6. | ИП Портнова Ольга Анатольевна | 17.02.2021 | Консультация по оказания финансовой поддержки СМиСП | Оказана информационная поддержка | Проведена консультация, направлена к специалисту по малому предпринимательству |  |
| 7. | ИП Костырев Владимир Владимирович | 25.02.2021 | Консультация по оказания финансовой поддержки СМиСП | Оказана информационная поддержка | Проведена консультация, направлена к специалисту по малому предпринимательству |  |
| 8. | ИП Бугаенко Федор Анатольевич | 10.03.2021 | Консультация по оказания финансовой поддержки СМиСП | Оказана информационная поддержка | Проведена консультация, направлена к специалисту по малому предпринимательству |  |
| 9 | ИП Филипенко Наталья Ивановна | 19.03.2021 | Консультация по оказания финансовой поддержки СМиСП | Оказана информационная поддержка | Проведена консультация, направлена к специалисту по малому предпринимательству |  |
| 10 | ИП Эльшайдт Дмитрий Александрович | 26.03.2021 | Консультация по оказания финансовой поддержки СМиСП | Оказана информационная поддержка | Проведена консультация, направлена к специалисту по малому предпринимательству |  |
| 11 | ИП Добрынин Сергей Геннадьевич | 27.05.2021 | Консультация по оказания финансовой поддержки СМиСП | Оказана информационная поддержка | Проведена консультация, направлена к специалисту по малому предпринимательству |  |
| 12 | ИП Лымарь Галина Александровна | 09.06.2021 | Консультация по оказания финансовой поддержки СМиСП | Оказана информационная поддержка | Проведена консультация, направлена к специалисту по малому предпринимательству |  |
| 13 | ИП Муренко Елена Ивановна | 17.06.2021 | Консультация по оказания финансовой поддержки СМиСП | Оказана информационная поддержка | Проведена консультация, направлена к специалисту по малому предпринимательству |  |
| 14 | ИП Енокян Карлос Аршалусович | 04.06.2021 | Консультация по оказания финансовой поддержки СМиСП | Оказана информационная поддержка | Проведена консультация, направлена к специалисту по малому предпринимательству |  |
| 15 | ИП Охотникова Галина Алексеевна | 02.06.2021 | Консультация по оказания финансовой поддержки СМиСП | Оказана информационная поддержка | Проведена консультация, направлена к специалисту по малому предпринимательству |  |
| 16 | ООО ПТО "Кулунда" | 01.07.2021 | Консультация по оказания финансовой поддержки СМиСП | Оказана информационная поддержка | Проведена консультация, направлена к специалисту по малому предпринимательству |  |
| 17 | ООО "Старт Сервис" | 01.07.2021 | Консультация по оказания финансовой поддержки СМиСП | Оказана информационная поддержка | Проведена консультация, направлена к специалисту по малому предпринимательству |  |
| 18 | Купинское ПО "Кулинар" | 01.07.2021 | Консультация по оказания финансовой поддержки СМиСП | Оказана информационная поддержка | Проведена консультация, направлена к специалисту по малому предпринимательству |  |
| 19 | ИП Шаров Константин Александрович | 18.08.2021 | Консультация по оказания финансовой поддержки СМиСП | Оказана информационная поддержка | Проведена консультация, направлена к специалисту по малому предпринимательству |  |
| 20 | ИП Ковалева Виктория Андреевна | 25.08.2021 | Консультация по оказания финансовой поддержки СМиСП | Оказана информационная поддержка | Проведена консультация, направлена к специалисту по малому предпринимательству |  |
| 21 | ИП Турсунов Айем Давлатович | 16.09.2021 | Консультация по оказания финансовой поддержки СМиСП | Оказана информационная поддержка | Проведена консультация, направлена к специалисту по малому предпринимательству |  |
| 22 | ИП Шевцова Ирина Владимировна | 28.09.2021 | Консультация по оказания финансовой поддержки СМиСП | Оказана информационная поддержка | Проведена консультация, направлена к специалисту по малому предпринимательству |  |
| 23 | ИП Деркач Николай Николаевич | 22.10.2021 | Консультация по оказания финансовой поддержки СМиСП | Оказана информационная поддержка | Проведена консультация, направлена к специалисту по малому предпринимательству |  |
| 24 | ИП Никулина Светлана Ивановна | 22.10.2021 | Консультация по оказания финансовой поддержки СМиСП | Оказана информационная поддержка | Проведена консультация, направлена к специалисту по малому предпринимательству |  |
| 25 | ИП Прокофьева Наталья Юрьевна | 22.10.2021 | Консультация по оказания финансовой поддержки СМиСП | Оказана информационная поддержка | Проведена консультация, направлена к специалисту по малому предпринимательству |  |
| 26 | ИП Калинин Дмитрий Юрьевич | 22.10.2021 | Консультация по оказания финансовой поддержки СМиСП | Оказана информационная поддержка | Проведена консультация, направлена к специалисту по малому предпринимательству |  |
| 27 | ИП Богутская Людмила Юрьевна | 16.11.2021 | Консультация по оказания финансовой поддержки СМиСП | Оказана информационная поддержка | Проведена консультация, направлена к специалисту по малому предпринимательству |  |
| 28 | ИП Бондаренко Иван Андреевич | 24.11.2021 | Консультация по оказания финансовой поддержки СМиСП | Оказана информационная поддержка | Проведена консультация, направлена к специалисту по малому предпринимательству |  |
| 29 | Ип Новикова Наталья Владимировна | 29.11.2021 | Консультация по оказания финансовой поддержки СМиСП | Оказана информационная поддержка | Проведена консультация, направлена к специалисту по малому предпринимательству |  |
| 30 | ИП Ульченко Светлана Леонидовна | 8.12.2021 | Консультация по оказания финансовой поддержки СМиСП | Оказана информационная поддержка | Проведена консультация, направлена к специалисту по малому предпринимательству |  |
| 31 | ИП Жумобекова Зипазиля Николаевна | 8.12.2021 | Консультация по оказания финансовой поддержки СМиСП | Оказана информационная поддержка | Проведена консультация, направлена к специалисту по малому предпринимательству |  |
| 32 | ИП Коротких Андрей Николаевич | 8.12.2021 | Консультация по оказания финансовой поддержки СМиСП | Оказана информационная поддержка | Проведена консультация, направлена к специалисту по малому предпринимательству |  |
| 33 | ИП Нагаева Олеся Владимировна | 9.12.2021 | Консультация по оказания финансовой поддержки СМиСП | Оказана информационная поддержка | Проведена консультация, направлена к специалисту по малому предпринимательству |  |
| 34 | ИП Валуйская Ирина Викторовна | 9.12.2021 | Консультация по оказания финансовой поддержки СМиСП | Оказана информационная поддержка | Проведена консультация, направлена к специалисту по малому предпринимательству |  |
| 35 | ИП Попова Оксана Вячеславовна | 9.12.2021 | Консультация по оказания финансовой поддержки СМиСП | Оказана информационная поддержка | Проведена консультация, направлена к специалисту по малому предпринимательству |  |

1. **Краткая характеристика деятельности инвестиционного уполномоченного**

|  |  |
| --- | --- |
| **Ведение раздела, посвященного инвестиционной деятельности на официальном сайте муниципального образования** | |
| Наименование раздела | **Инвестиции** |
| Адрес раздела в сети «Интернет» | [**http://www.kupino.nso.ru/page/1185**](http://www.kupino.nso.ru/page/1185) |
| Контактные данные инвестиционного уполномоченного (да/нет) | **Воличенко Алексей Алексеевич, тел. 8(38358)23843,**  **е-mail:** [**voli-aleksej@yandex.ru**](mailto:voli-aleksej@yandex.ru) |
| План работы инвестиционного уполномоченного (да/нет) | **да** |
| Количество сообщений / публикаций в отчетном периоде | **21** |
| Темы сообщений / публикаций | **- инвестиционное послание Главы Купинского района Новосибирской области на 2021 г;**  **- инвестиционный паспорт Купинского района НСО за 2020 год;**  **- план создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в Купинском районе Новосибирской области на 2021 год;**  **- инвестиционные предложения на 2021 г;**  **- отчет инвестиционного уполномоченного за 2020 г;**  **- информация об изменении процентной ставки по микрофинансированию;**  **- объявление о конкурсе для получения финансовой поддержки СМ и СП В Купинском районе;**  **- отчет инвестиционного уполномоченного за 1 кв.2021г;**  **- меры поддержки предпринимателей;**  **- инвестиции в развитие животноводства;**  **-поддержка КФХ и с/х производителей;**  **- развитие туризма в Купинском районе;**  **- инициативное бюджетирование в Купинском районе;**  **- проекты комплексного развития сельских территорий;**  **- объявление конкурса на оказание поддержки МСП;**  **- инвестиции в сельском хозяйстве;**  **- отчет инвестиционного уполномоченного за 1 полугодие 2021г;**  **- программа «Поддержка инвестиционной деятельности на территории Купинского района Новосибирской области на 2021-2025годы»;**  **- сведения о получателях поддержки;**  **- отчет инвестиционного уполномоченного за 9 мес. 2021г;**  **-о строительстве скважины и модульной станции водоподготовки в д. Тюменка по программе КРСТ.** |
| Наличие канала «прямой связи» (да/нет) | **да** |
| Количество обращений к инвестиционному уполномоченному по каналу «прямой связи» | **49** |
| **Информационная поддержка и продвижение территории муниципального образования на различных публичных мероприятиях, в СМИ, издание печатной продукции** | |
| Количество публичных мероприятий с участием инвестиционного уполномоченного | **10** |
| Темы выступлений инвестиционного уполномоченного на публичных мероприятиях | **- о программе «Комплексное развитие сельских территорий в Новосибирской области»;**  **- совещание с предпринимателями Купинского района при участии отделении «Опоры России»;**  **- совещание с Главами МО;**  **-совещание по развитию туризма в Купинском районе;**  **-агроконференция в с. Медяково Купинского района;**  **-доклад по поддержке КФХ и сельхозпроизводителей на сессии депутатов Купинского района Новосибирской области;**  **- доклад о реализации мероприятий, по расходованию депутатских денежных средств на сессии депутатов Купинского района Новосибирской области;**  **- о ходе реализации мероприятий по инициативному бюджетированию;**  **- о реализации мероприятия СОСТ по программе КРСТ в 2021 в д. Тюменка Купинского района НСО;**  **-об отборе проектов КРСТ по благоустройству на 2022г в 14 МО;** |
| Количество публикаций в печатных изданиях | **10** |
| Темы публикации | **- инвестиционные предложения на 2021 год;**  **- инвестиционное послание Главы Купинского района;**  **- о программе «Комплексное развитие сельских территорий в НСО»;**  **- об инвестициях в животноводческой отрасли;**  **-о развитии туризма;**  **- о проектах инициативного бюджетирования;**  **- о вложениях в сельскохозяйственную отрасль;**  **- соц. опрос о проектах КРСТ на 2023г в г. Купино;**  **- о реконструкции элеваторного комплекса;**  **- о благоустройстве общественного пространства по адресу г.Купино пер. Переездный.** |
| Количество выступлений на телевидении, радио и др. | **4** |

1. **Совершенствование муниципальной нормативной правовой базы по вопросам инвестиционного развития**

(нарастающим итогом с начала отчетного года)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование нормативного правового акта** | **№, дата** | **Суть принятого нормативного правового акта** |
|  |  |  |  |
| 1 | **Постановление «Об утверждении схемы нестационарных торговых объектов на территории Купинского района Новосибирской области»** | **№ 225 26.03.2021** | **Утверждение схемы нестационарных торговых объектов на территории Купинского района Новосибирской области** |
| 2 | **Постановление «Об укреплении материально-технической базы МАУ ОО ДОЛ им. А.И. Ершова Купинского района Новосибирской области»** | **№ 255 06.04.2021** | **Направление субсидии на укрепление материально-технической базы МАУ ОО ДОЛ им. А.И. Ершова Купинского района Новосибирской области** |
| 3 | **Распоряжение «О перечислении денежных средств»** | **№ 143-р**  **07.04.2021** | **О перечислении денежных средств МБОУ СОШ № 148 Купинского района на ремонт водопровода** |
| 4 | **Распоряжение «О перечислении субсидии на иные цели МАОУ ДО «Купинская ДЮСШ»** | **№ 152-р**  **12.04.2021** | **О перечислении субсидии на разработку ПСД на кап. ремонт и обновление спортивных сооружений стадиона Олимп в г. Купино** |
| 5 | **Распоряжение «О перечислении субсидии на иные цели МБОУ Купинская школа-интернат №1»** | **№157-р 15.04.2021** | **О перечислении субсидии на разработку ПСД на кап. ремонт здания МБОУ Купинская школа-интернат №1»** |
| 6 | **Распоряжение «О перечислении субсидии на иные цели на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы учреждений культуры Купинского района, в рамках государственной программы Новосибирской области «Культура Новосибирской области»** | **№176-р 26.04.2021** | **о перечислении денежных средств Медяковскому сельсовету на укрепление материально-технической базы учреждений культуры** |
| 7 | **Постановление «Об одобрении совершения крупной сделки муниципальным унитарным Купинским автотранспортным предприятием (ИНН 5429105715)»** | **№ 367**  **13.05.2021** | **Об одобрении совершения крупной сделки муниципальным унитарным Купинским автотранспортным предприятием** |
| 8 | **Распоряжение «Об организации работы по согласованию принятия решения об участии в программах (грантах)»** | **№293-р 29.06.2021** | **Об организации работы по согласованию принятия решения об участии в программах (грантах)** |
| 9 | **Распоряжение «О назначении ответственного лица по осуществлению контроля за выполнением работ на строительном объекте, в том числе с правом подписи актов на скрытые работы»** | **№359-р 23.08.2021** | **О назначении ответственных лиц по реализации строительства водозаборной скважины в д.Тюменка по КРСТ** |
| 10 | **Распоряжение «О перечислении денежных средств»** | **№302 02.07.2021** | **О перечислении денежных средств по программе поддержки субъектов МСП** |
| 11 | **Постановление «Об утверждении муниципальной программы «Поддержка инвестиционной деятельности на территории Купинского района Новосибирской области на 2021-2025годы»** | **№576 29.07.2021** | **О поддержке инвестиционной деятельности на территории Купинского района** |
| 12 | **Постановление «О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения на строительство, утвержденный постановлением администрации Купинского района Новосибирской области от 14.12.2016 № 789»** | **№755**  **28.09.2021** | **О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения на строительство** |
| 13 | **Постановление «»О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги по предоставлению земельных участков в аренду без проведения торгов, утвержденный постановлением администрации Купинского района Новосибирской области 18.06.2021 № 460** | **№794**  **15.10.2021** | **О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги по предоставлению земельных участков в аренду без проведения торгов** |
| 14 | **Постановление «О Координационном совете по содействию развитию малого и среднего предпринимательства в Купинском районе Новосибирской области»** | **№988**  **29.12.2021** | **Внесение изменений в состав совета** |